2023

GODIŠNJE

IZVJEŠĆE DRUŠTVA

ZA 2023. GODINU

****

**SADRŽAJ**

[1. IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA 3](#_Toc131426547)

[2. REALIZACIJA POSLOVNOG PLANA ZA 2023. 11](#_Toc131426548)

[2.1. PRIKAZ OSTVARENOG POSLOVNOG REZULTATA ZA 2023.GODINU 11](#_Toc131426549)

[2.2. PODACI O KREDITNIM ZADUŽENJIMA I ANALIZA FINANCIJSKIH POKAZATELJA ODVODNJE POREČ ZA 2023. GODINU 14](#_Toc131426550)

[2.3. POLITIKA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALOM 19](#_Toc131426551)

[2.4. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVNIH AKTIVNOSTI ODVODNJE POREČ ZA 2023. GODINU 23](#_Toc131426552)

[2.5. REALIZACIJA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. GODINU 28](#_Toc131426553)

[2.6. PRIKAZ REALIZACIJE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. GODINU 35](#_Toc131426554)

[3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 47](#_Toc131426555)

[4. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 52](#_Toc131426556)

[4.1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 52](#_Toc131426557)

[4.2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 53](#_Toc131426558)

[4.3. SAŽETAK OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 53](#_Toc131426559)

[4.4. RAČUN DOBITI I GUBITKA 57](#_Toc131426560)

[4.5. BILANCA 62](#_Toc131426561)

[4.6. NADZOR MINSTARSTVA FINANCIJA 70](#_Toc131426562)

[4.7. POTENCIJALNE OBVEZE 70](#_Toc131426563)

5. ODLUKA O USVAJANJU GOD. FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ………………………….………..…….72

6. ODLUKA O UPORABI DOBITI 74

7. REVIZORSKO IZVJEŠĆE 76

[8. REVIZORSKO IZVJEŠĆE TEMELJEM ČL. 36. I 107. ZAKONA O VODNIM USLUGAMA 79](#_Toc131426569)

# IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

**UVOD**

Društvo Odvodnja Poreč d.o.o. već desetu godinu zaredom pruža usluge javne odvodnje, djelatnosti od općeg gospodarskog interesa po načelima javne službe. Svojim djelovanjem nastoji opravdati očekivanja korisnika usluga, poslovnih partnera, lokalne zajednice i zaposlenika, pozitivno utjecati na društvenu okolinu i kvalitetu života na području svojeg djelovanja.

Pred Vama je Godišnje izvješće za 2023. godinu koji predstavlja upravljačko – izvještajni akt s pregledom ostvarenih aktivnosti planiranih u Poslovnom planu društva za 2023. godinu. Godišnje izvješće prvenstveno je namijenjeno nadležnim tijelima društva (Nadzorni Odbor i Skupština Društva) ali i ostalim zainteresiranim stranama (korisnici usluga, zaposlenici, poslovni partneri i kreditori i sl.).

Odvodnja Poreč je Društvo koje se bavi djelatnošću javne odvodnje u sklopu kojeg djeluje Sektor općih i financijskih poslova, Sektor razvoja i investicija, Sektor prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i Sektor pročišćavanja otpadnih voda.

Misija Društva je osigurati kvalitetno i neprekidno obavljanje djelatnosti javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, te stalnu brigu o zadovoljstvu korisnika usluga i svih zainteresiranih strana.

Društvo ima viziju da kontinuiranim radom na unaprjeđenju kvalitete usluga kroz razvoj i stalno unapređivanje vlastitih tehničko – tehnoloških resursa, poštuje principe zaštite okoliša. U realizaciji svoje vizije, Društvo će raditi na  povećanju učinkovitosti i motiviranosti, unapređenju poslovnih procesa potičući ekološku osviještenost prema društvu i zajednici u kojoj djeluje.

Društvo nastavlja poslovati u skladu sa usvojenom poslovnom politikom. Poslovni rezultati za 2023. godinu potvrđuju stabilnost i kontinuitet poslovanja. Sve poslovne aktivnosti usmjerene su na provođenje financijsko održivog poslovanja sa održavanjem cjelokupne imovine Društva u stanju funkcionalne sposobnosti. Također prisutna je stalna aktivnost na pronalaženju raspoloživih vanjskih izvora financiranja te njihovo korištenje za daljnji razvoj sustava te investicijska ulaganja u nove objekte i zamjene / rekonstrukcije postojećih objekata komunalnih vodnih građevina.

Odvodnja Poreč provela je jedan od najvećih EU projekata u vodno-gospodarskom sektoru na ovim prostorima, nazvan "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča". U 2023. godini preuzeti su na upravljanje novoizgrađeni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za obradu mulja, dok je u prethodnoj fazi projekta realizirano preko 84 kilometara kanalizacijske mreže, te izgrađene 32 i rekonstruirano 50 postojećih crpnih stanica. Cilj ovog projekta, koji se sufinancira sredstvima iz Strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, jest stvaranje dugoročnih pretpostavki za zaštitu okoliša, s fokusom na daljnji razvoj turističkog sektora i poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva. Ključni elementi ovog projekta uključuju primjenu najmodernijih tehnoloških rješenja za obradu otpadnih voda, sposobnih nositi se s velikim fluktuacijama sezonskog dotoka otpadnih voda. Također, naglasak je na implementaciji tehnoloških rješenja koja omogućavaju ponovnu upotrebu pročišćene vode i obrađenog mulja, te eliminaciju mogućnosti zagađenja podzemnih voda putem infiltracije otpadnih voda iz septičkih jama priključivanjem 26 naselja na sustav javne odvodnje.

Realizacijom navedenog projekta, Odvodnja Poreč je, kao odgovorni isporučitelj vodnih usluga, osigurala usklađenost sa EU direktivama o otpadnim vodama i postigla nadstandard u pogledu očuvanja čistoće mora i zaštite okoliša za buduće generacije.

Značajan napredak u ostvarenju strateških ciljeva Društva je učinjen u sklopu EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ dovršenjem pokusnog rada na svim postrojenjima, te preuzimanjem istih na upravljanje i održavanje. Financijska realizacija u 2023. godini, po izvršenom obračunu po dovršetku radova iznosi 5.177.342,00 eura bez PDV-a. S obzirom da je sa krajem 2023. godine zatvoreno financiranje u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija, preostala osigurana financijska sredstva su pravovremeno povučena. Vrijednost realiziranih radova po Ugovoru za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja iznosi 39.201.199,26 eura bez PDV-a.

Ukupna realizirana vrijednost EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ iznosi 58,27 milijuna eura bez PDV-a, koja uključuje sve faze projekta, odnosno gradnju kanalizacijske mreže u duljini od 84 kilometara, gradnju 32 nove i rekonstrukciju 50 postojećih crpnih stanica, dobavu opreme i vozila za upravljanje i održavanje sustava, te naravno izgradnju četiri uređaja biomembranske tehnologije pročišćavanja, ukupnog kapaciteta obrade otpadnih voda od 137.500 ekvivalent stanovnika i 2 postrojenja za obradu mulja.

Budući je 2023. godina ponovno obilježena aktualizacijom zakonske regulative i nedoumicama vezanih uz vodno gospodarstvo, u nastavku se daje kratki podsjetnik na donesenu *Uredbu o uslužnom području* s kojom započinje proces integracije svih postojećih isporučitelja vodnih usluga:

Dana 29. lipnja 2023. godine u Narodnim novinama broj 70/2023 objavljena je Uredba o uslužnim područjima, koja je stupila na snagu 15. srpnja 2023.g. Tekst Uredbe ostao je neizmijenjen u odnosu prethodno donesenu pobijanu Uredbu o uslužnim područjima, s tim da je predlagatelj, Vlada RH, u ponovljenom postupku nastojala otkloniti nepravilnosti koje je Ustavni sud  u prethodnom postupku ustanovio. Članak 25. predmetne Uredbe definira uslužno područje 23, koje između ostalih gradova i općina obuhvaća i Grad Poreč i jedinice lokalne samouprave na području Poreštine.  Kao društvo preuzimatelj određen je Istarski vodovod d.o.o. iz Buzeta.

Ujedno dana 29. lipnja 2023. godine u Narodnim novinama broj 70/2023 objavljene su i uredbe kojim se propisuje postupanje jedinstvenih isporučitelja vodnih usluga po provedbi postupka objedinjavanja, koje su stupile na snagu 16. srpnja 2023. godine i to: Uredbu o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga, Uredbu o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Uredbu o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga.

Zakonom o vodnim uslugama propisan je rok od šest mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima za pripajanje svih postojećih javnih isporučitelja društvu preuzimatelju.

U narednom periodu  očekuje se dodatni angažman svih sudionika radi provedbe pripajanja u zakonskim okvirima. Aktivnosti po zakonski određenoj osnovi, očekuju se tijekom 2024. godine.

**POSLOVNE AKTIVNOSTI I INVESTICIJE DRUŠTVA**

Poslovne aktivnosti usmjerene su prema ostvarenju strateških ciljeva Društva, koji su: financijski i organizacijski stabilno poslovanje uz očuvanje kvalitete priobalnog mora, podzemnih voda i zaštita okoliša, dok se dostizanje istih realizira putem povećanja priključenja korisnika na sustav odvodnje i postizanja najvećeg stupnja pročišćavanja otpadne vode.

U 2023. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 8.179.372 eura i za 130% su veći u odnosu na 2022. godinu. Prihodi od osnovne djelatnosti čine 67% od ukupnih prihoda, odnosno 5.496.544 eura i za 154% su veći odnosu na 2022. godinu. Porast prihoda od osnovne djelatnosti pripisuje se primjeni novog cjenika vodne usluge i usluge javne odvodnje od 01.veljače 2023. godine.

Operativna učinkovitost kroz optimizaciju troškova, rezultirali su tome da društvo završi poslovnu godinu sa ukupnim rashodima u iznosu od 7.981.367 eura, te je ostvarena bruto dobit u iznosu 198.005 eura.

Na dan 31.12.2023. godine kratkoročne obveze društva prema dobavljačima, zaposlenima i državi  iznose 2.036.408 eura. Uzimajući u obzir raspoloživa novčana sredstva društva na računima u bankama u ukupnom iznosu od 7.174.283 eura, vidljivo je da je društvo u danom trenutku raspolagalo likvidnim sredstvima dostatnim za podmirenje svojih kratkoročnih obveza. Od navedenog iznosa 3.500.293,11 eura odnosi se na naknadu štete sukladno Odluci glavnog inženjera o nadoknadi konačnog iznosa štete po ugovoru za izgradnju 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja. Izvođač je dana 30.10.2023. godine podmirio iznos štete prema odluci Inženjera za otklanjanje nedostataka na postrojenju za solarno sušenje mulja, te je Naručitelj sa 31.10.2023. godine preuzeo sva postrojenja u sklopu Ugovora.

Analizirajući naplatu potraživanja od kupaca, može se konstatirati da je ista uspješna. Postotak naplate pruženih usluga sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda iznosi 96,82% (kao rezultat redovne i naplate iz prijašnjih razdoblja), dok postotak naplate za izvršene usluge pražnjenja septičkih jama iznosi 93,13% za 2023. godinu. U cilju brze i efikasne naplate potraživanja od kupaca i u 2023. godini nastavljena je prisilna naplata za sve neplaćene račune za izvršene usluge koje društvo fakturira. Sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji, Istarski vodovod Buzet d.o.o. vrši uslugu fakturiranja i naplate cijene vodnih usluga javne odvodnje za sve korisnike sustava javne odvodnje putem računa za isporučenu uslugu javne vodoopskrbe. Udio prihoda od usluga sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 81%. Istarski vodovod uz vođenje baze podataka fakturiranih, naplaćenih i nenaplaćenih računa za vodne usluge javne odvodnje, pravovremeno evidentira dospjele neplaćene račune, redovito šalje opomene  i kontinuirano podnosi prijedloge za ovrhu. Dugogodišnja poslovna suradnja ukazuje na stabilan kontinuitet u pogledu korištenja usluge fakturiranja i naplate cijene za odvodnju i naknadu za razvoj.

Ostvareni rezultati nastavak su provođenja postavljenih ciljeva i mjera, te uspješnog rada Uprave i djelatnika u svim segmentima djelatnosti Društva, te proaktivnog i inovativnog pristupa u cilju optimizacije radnih procesa.

Društvo je nastavilo poslovati u skladu sa usvojenim poslovnim planovima, prije svega kvalitetnom obavljanju djelatnosti javne odvodnje, ostvarivanju pozitivnog financijskog rezultata i očuvanju likvidnosti Društva.

Odgovornim i transparentnim poslovanjem Društvo nastavlja ispunjavati svoju temeljnu zadaću poslovanja koja počiva na kontinuiranom pružanju kvalitetne i učinkovite usluge javne odvodnje čime doprinosi poboljšanju standarda lokalnih zajednica u kojima djeluje, te zaštiti i unapređenju okoliša.

Dugogodišnje proaktivno djelovanje društva Odvodnja Poreč predstavlja ključni faktor u ostvarenju značajnog napretka u razvoju sustava javne odvodnje, što je rezultiralo iskorakom u odnosu na prosjek u vodno-gospodarskom sektoru. Svojom vizijom i predanim radom, Odvodnja Poreč nastavlja biti primjer pozitivnih promjena u vodnogospodarskom sektoru. Pravovremenom spremnosti Društva za provedbu projekta "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča", ostvaren je značajan financijski boljitak, u odnosu na ostala društva u sektoru s obzirom na značajan rast cijena materijala, rada i usluga na tržištu.

Sa preuzimanjem navedenih postrojenja od strane Odvodnje Poreč započelo je ugovorno razdoblje za obavještavanje o nedostacima, u trajanju od godine dana, tijekom kojeg se izvođaču prijavljuju na otklanjanje svi eventualni nedostaci koji se uoče u redovnom radu postrojenja. Nakon navedenog razdoblja slijedi jamstveni period na izvedene radove i ugrađenu opremu u trajanju od dvije godine.

Na temelju sklopljenog Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta referentni broj: JPF.2020.-6.564. od 13.12.2021. godine po ispostavljenim zahtjevima Odvodnje Poreč, nakon okončanog obračuna u sklopu ugovora za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja, od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je ukupno uplaćeno 950.089,24 eura bez PDV-a.

Nastavno na povećanje ukupnih rashoda, posebno u pogledu povećanog utroška električne energije zbog preuzimanja modernih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Društvo je usmjereno na osiguranje zelenih izvora energije, te je dovršena projektna dokumentacija za ugradnju fotonaponskih elektrana na navedena postrojenja. Izrada dokumentacije sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u udjelu od 40%.

Društvo Odvodnja Poreč, kao javni isporučitelj vodnih usluga za područje grada Poreča te općina Tar-Vabriga, Funtana, Vrsar, Sv. Lovreč i Vižinada trenutno upravlja sustavom javne odvodnje koji se sastoji od 338 kilometara kanalizacijske mreže, 95 crpnih stanica i 8 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i 2 postrojenja za obradu mulja.

Društvo Odvodnja Poreč d.o.o. djeluje u području koje teži održivom razvoju i integriranom upravljanju vodnim resursima kako bi postiglo društvene, ekonomske i ekološke ciljeve. Slijedeći tu misiju, i u 2023. godini, Društvo je, osim aktivnosti vezanih uz dovršetak EU projekta Poreč, započelo značajan ciklus proširenja sustava javne odvodnje na preostala naselja. Ovo proširenje je rezultat dugogodišnjeg razvojnog smjera, projektiranja te rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, što je osnova za provedbu investicija.

Za istaknuti je Nacionalni plan za oporavak i otpornost za razdoblje financiranja 2021. – 2026. u sklopu kojeg je, dana 08.09.2023. godine sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se Odvodnji Poreč dodjeljuju financijska sredstva u iznosu od 1.726.837,57 eura bez PDV-a, za izgradnju kanalizacijske mreže u naseljima Bonaci, Fuškulin, Jasenovica i Čuši. U sklopu navedenog programa financiranja u 2023. godini su započeli radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Fuškulin – I faza u duljini od 4.364 m sa jednom crpnom stanicom, dok je početak radova na ostalim naseljima planiran u 2024. godini.

Fokus razvoja sustava javne odvodnje je na poboljšavanju uvjeta življenja lokalnog stanovništva, stoga investicije koje su provedene u 2023. godine doprinose povećanju priključenosti domaćinstava na kanalizacijsku mrežu. Sukladno navedenom, realizirano je ukupno proširenje sustava javne odvodnje na dodatna naselja u dužini od 8.090 metara sa približno 230 novih priključaka u ukupnoj vrijednosti investicije od preko 1,24 milijuna eura.

Dio navedenog proširenja sustava odnosi se na podsustav Antonci, u sklopu kojeg je započela izgradnja kanalizacijske mreže naselja Antonci u duljini od 1.632 metara sa dvije crpne stanice, vrijednosti investicije od 578 tisuća eura bez PDV-a, te gradnja kanalizacijske mreže naselja Kosinožići u duljini od 1.366 metara sa dvije crpne stanice, vrijednosti investicije od 407 tisuća eura bez PDV-a, kao i gradnja kanalizacijske mreže naselja Vežnaveri u duljini od 777 metara sa dvije crpne stanice, vrijednosti investicije od 323 tisuće eura bez PDV-a.

Od značajnijih obuhvata još je potrebno istaknuti izgradnju kanalizacijske mreže naselja Barbići u duljini od 2.290 metara mreže i vrijednosti investicije od 600 tisuća eura bez PDV-a, koja je započela u rujnu 2023. godine, gradnju kanalizacijske mreže za istočni dio naselja Funtana u više faza, ukupne duljine 1.047 metara i vrijednosti 360 tisuća eura bez PDV-a, te dovršetak gradnje kanalizacijske mreže za servisnu zonu Poreč u duljini od 950 metara i vrijednosti od 144 tisuće eura bez PDV-a.

Želimo naglasiti da će Odvodnja Poreč nastaviti proširivati i modernizirati sustav javne odvodnje te raditi na postizanju maksimalne priključenosti stanovništva. Nadalje, nastavit će provoditi aktivnosti usmjerene na zaštitu voda i okoliša, te na podizanje životnog standarda lokalnog stanovništva. Prema Planu gradnje za 2024. godinu, ove aktivnosti će biti intenzivirane s ciljem što većeg broja priključenih korisnika na sustav odvodnje otpadnih voda.

Društvo ima sklopljena tri dugoročna namjenska kredita. Krajem 2022. godine sklopljen je Ugovor o kreditu sa Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. za preostali dio kredita u iznosu od 7.131.975 eura koji je Odvodnja Poreč imala sklopljen sa Europskom bankom za obnovu i razvoj za sufinanciranje projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“. Ugovorena je fiksna kamatna stopa od 2,9% godišnje i sa rokom otplate 7 godina u polugodišnjim ratama. Društvo uredno podmiruje svoje obveze po navedenom kreditu.

Nadalje u istom periodu društvo je uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, Skupštine društva i Gradskog vijeća Grada Poreča donijelo odluku o dodatnom dugoročnom zaduživanju, radi nastavka investicijskog ciklusa, u cilju daljnjeg ulaganja na proširenju kanalizacijskog sustava javne odvodnje na području Grada Poreča i okolnih općina. Tako su krajem 2022. godine sklopljena dva Ugovor o kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d., jedan u iznosu od 4.900.000 eura iz sredstava HABOR-a po programu „Investicije javnog sektora“ za financiranje ulaganja na proširenju kanalizacijskog sustava Grada Poreča i okolnih općina i drugi kredit u iznosu od 1.300.000 eura iz redovnih sredstava banke za financiranje ulaganja na proširenju kanalizacijskog sustava Grada Poreča i okolnih općina. Do kraja 2023. godine po istim iskorišteno je ukupno 939.425,37 eura.

U 2023. godini održane su dvije sjednice Skupštine Društva i tri sjednice Nadzornog odbora. Uprava je redovito sazivala sjednice organa Društva kako bi se pravovremeno i konstruktivno raspravljalo o temama bitnim za poslovanje Društva.

Razumijevajući vrijednost i vođeni saznanjem da su ljudi i njihov doprinos jedna od najvažnijih komponenti Društva, konstantno su poslovne aktivnosti usmjerene na održavanju zdravog, ugodnog i motivirajućeg radnog okruženja. Cilj Društva je osigurati optimalan broj kvalitetnih, obrazovanih i stručnih ljudi koji će svojim radom doprinositi dobrobiti i razvoju. Svaki zaposlenik ima svoj doprinos u poslovanju i ukupnom rezultatu Društva. Posebna se pozornost posvećuje planiranju razvoja ljudskih potencijala. Temeljna načela kojima se Društvo rukovodi su etičnost u poslovanju, jednake mogućnosti i uvjeti rada za sve zaposlenike, ravnopravnost i zaštita ljudskih prava, kao i mogućnost trajne edukacije i usavršavanja. Važan dio brige o zaposlenicima odnosi se na sustavnu brigu o njihovom zdravlju putem službe zaštite na radu i redovitim sistematskim pregledima.

Dana 19. prosinca 2022. godine između Odvodnje Poreč d.o.o. i Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije – Sindikalna podružnica Odvodnje Poreč d.o.o. sklopljen je novi Kolektivni ugovor, na razdoblje od četiri godine, s primjenom od 1. siječnja 2023. godine.

Sklapanje novog Kolektivnog ugovora rezultat je kontinuirane brige za poboljšanje materijalnih prava radnika, prvenstveno plaće. Naime, kao i prethodnih godina održao se trend povećanja osnovice za obračun plaće za 8%, tako ista od 1. siječnja 2023. godine iznosi 592,00 eur-a (4.460,42 kuna). Povećani su dodaci na plaću prema efektivnim satima provedenim u radu nedjeljom, te u prekovremenom radu. Nadalje, povećan je broj dana plaćenog dopusta za određene važne osobne potrebe radnika. Ujedno, došlo je i do znatnog povećanja iznosa jubilarnih nagrada (za 10, 15, 20 … i više godina radnog staža ostvarenog u Društvu), pri čemu je osnovica za obračun prosječna neto plaća isplaćena u Društvu u prethodnoj godini.

Kao oblik dodatnog stimuliranja radnika, kao i ranijih godina, ugovoreno je da poslodavac može, radnicima isplatiti prigodne nagrade, uručiti dar u naravi i isplatiti novčane nagrade za radne rezultate kao i druge oblike nagrađivanja radnika najviše u iznosu koji je kao neoporeziv propisan Pravilnikom o porezu na dohodak.

U cilju usklađenja Kolektivnog ugovora s odredbama novog Zakona, dana 1. ožujka 2023. godine potpisan I. Dodatak Kolektivnom ugovoru. Navedenim usklađenjem su u prijedlog I. Dodatka Kolektivnom ugovoru dodane nove kategorije i definicije iz Zakona i izvršeno je nomotehničko usklađenje. Sukladno Zakonu povećan je dodatak na plaću prema efektivnim satima provedenim u radu nedjeljom sa 43% na 50%, dok se ostala materijalna prava u odnosu na prethodno sklopljeni Kolektivni ugovor nisu mijenjala.

Obzirom na procjenu pozitivnog poslovanja Društva u 2023. godini, kao rezultata rada i zalaganja svih djelatnika, uz suglasnost većinskog vlasnika Društva, dana 14. prosinca 2023. godine sklopljen je II. Dodatak Kolektivnom ugovoru s kojim se povećala plaća za sve djelatnike Društva kroz povećanje osnovice za obračun plaće za 10% (sa 592,00 eur-a na 651,20 eur-a), te povećanje naknade za topli obrok sa 3,19 eur-a na 4,00 eur-a. Kao oblik dodatnog stimuliranja radnika, kao i ranijih godina, ugovoreno je da poslodavac može, u skladu s mogućnostima, radnicima isplatiti prigodne nagrade, uručiti dar u naravi i isplatiti novčane nagrade za radne rezultate kao i druge oblike nagrađivanja radnika najviše u iznosu koji je kao neoporeziv propisan Pravilnikom o porezu na dohodak. U cilju poboljšanja uvjeta rada i povećanja zadovoljstva zaposlenika, uložena su dodatna sredstva za programe nagrađivanja tijekom 2023. godine. Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 17. travnja 2023. godine donio Odluku o isplati prigodne nagrade i nagrade za radne rezultate u 2023. godini zaposlenicima društva. Isplaćeni su novčani iznosi od 110 eura u mjesecu travnju, svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu kao nagrada za dobre radne rezultate, te u prosincu prigodna nagrada - božićnica u novčanom iznosu od 320 eura.

Dana 17.08.2023. godine donesene su II. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., koji su stupile na snagu 1. rujna 2023. godine. Razlozi ukazane potrebe za donošenjem II. izmjena i dopuna Pravilnika bili su reorganizacija unutar Sektora općih i financijskih poslova i Sektora razvoja i investicija, te usklađenje koeficijenata pojedinih radnih mjesta sa koeficijentima sličnih radnih mjesta u drugim društvima u okruženju.

Na dan 31.12.2023. godine Odvodnja Poreč d.o.o. broji  50 stalno zaposlenih radnika. Prosječna neto plaća sa neoporezivim dijelom iznosi 1.092 eura. Kada govorimo o strukturi odnosno obrazovanju zaposlenika, većina djelatnika u Društvu ima srednju stručnu spremu, njih 56 % dok je prosječna starost djelatnika u Društvu 45,26 godina.

Od svog osnutka, poslujući načelom društveno odgovornog poslovanja, Društvo nastoji voditi brigu o zajednici u kojoj posluje. Kako je i u više navrata navedeno, cilj je Društva konstantnim ulaganjima i inovativnošću povećati ukupnu operativnu učinkovitost Društva te poboljšati financijsko i operativno upravljanje s ciljem dodatnog jačanja kapaciteta za pružanje kvalitetnih usluga u segmentu zbrinjavanja otpadnih voda na području grada Poreča i okolnih općina.

Kao i u prethodnom razdoblju, Odvodnja Poreč d.o.o. nastavit će vršiti aktivnosti na proširenju i modernizaciji sustava javne odvodnje te postizanju maksimalne priključenosti stanovništva na sustav, kako bi se došlo do potpune pokrivenosti kanalizacijskom mrežom svih naselja na području Grada Poreča i ostalih općina. U skladu s navedenim, tijekom lipnja 2023. godine osnovan projektni tim, koji se sastoji od predstavnika jedinica lokalne samouprave, Hrvatskih voda, Istarskog vodovoda i Odvodnje Poreč za provođenje i praćenje aktivnosti na izradi stručno - tehničke predstudijske dokumentacije za ocjenu izvodljivosti i apliciranja projekata za sufinanciranje u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Ocjena izvodljivosti se valorizira za projekte proširenja sustava javne odvodnje na području grada Poreča i općina Tar-Vabriga, Vižinada, Sv. Lovreč, Funtana i Vrsar. Ugovor za izradu predstudije za ocjenu isplativosti provedbe novog EU projekta je sklopljen 19.09.2023. godine na iznos od 26 tisuća eura bez PDV-a, te se u 2024. godini planira nominiranje obuhvata proširenja sustava prema nadležnim nacionalnim tijelima i izrada konačne studije izvodljivosti.

S obzirom na strateške investicije koje su provedene, koje se provode te one koje se planiraju provesti, možemo zaključiti da je Društvo dobro pozicionirano za stvaranje budućih vrijednosti za korisnike, partnere, zaposlenike i društvo u cjelini te da je spremno za još jednu izazovnu poslovnu godinu.

**REZIME POSLOVNIH DOGAĐAJA U 2023. GODINI**

Poslovanje Odvodnje Poreč u 2023. godini obilježili su slijedeći rezultati i događaji:

* Stabilno i pozitivno poslovanje
* Održavanje postojeće razine kvalitete obavljanja djelatnosti javne odvodnje
* Početak značajnog investicijskog ciklusa  **izgradnje kanalizacijskih sustava javne odvodnje i provedbi javnih nabava u nekoliko naselja na području grada Poreča koja još nemaju kanalizacijsku mrežu**
* Investicijska ulaganja u nove objekte komunalnih vodnih građevina i rekonstrukcije postojećih
* Preuzimanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na upravljanje i završetak EU Projekta Poreč
* Kontinuirano ulaganje u unapređenje materijalnih prava zaposlenika revizijom postojećih i uvođenjem novih
* Uvođenje i implementacija organizacijskog standarda ISO 9001
* Aktivno praćenje mogućnosti i podnesene prijave za korištenje vanjskih izvora financiranja

Svi prethodno navedeni rezultati, rezultat su pravodobno poduzetih mjera za racionalizacijom poslovanja, razmjeni znanja, učinkovitom timskom radu te proaktivnom i inovativnom pristupu u svakom segmentu optimizacije rada.

**STRATEGIJA RAZVOJA I POSLOVANJA DRUŠTVA**

Djelatnost društva vezana je uz izgradnju i upravljanje izgrađenim kanalizacijskim sustavima na Poreštini sa ciljem osiguranja kvalitetnog i neprekidnog obavljanja usluge, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, te stalne brige o zadovoljstvu korisnika usluga, svojih zaposlenika i svih zainteresiranih strana, a kroz kontinuirani rad na unaprjeđenju kvalitete usluga razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko – tehnoloških resursa.

Trajno poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom i održivim poslovanjem, kao i osiguravanje zadovoljstva korisnika usluga, naših zaposlenika, vlasnika i lokalne zajednice postižemo:

* ispunjavanjem svih obveza usklađenosti,
* nadzorom nad korištenjem sustava i racionalnom upotrebom resursa,
* sprječavanjem onečišćenja okoliša i poboljšavanjem okolišnih performansi,
* obradom otpadne vode do najvišeg mogućeg stupnja pročišćavanja u svrhu ponovnog korištenja,
* pravilnim zbrinjavanjem svih vrsta otpada i nadzorom nad aspektima okoliša,
* unaprjeđenjem energetskih performansi procesa,
* nabavom energetski učinkovite opreme i uređaja, te brigom o okolišu i potrošnji energije prilikom projektiranja i implementacije,
* osiguranjem resursa za ostvarivanje ciljeva kvalitete,
* primjenom najnovijih tehnologija u poslovnim procesima,
* kontinuiranim osposobljavanjem zaposlenika, poštivanjem radnih prava i brigom o zaposlenicima,
* savjetovanjem s lokalnom zajednicom i brigom za potrebe ostalih zainteresiranih strana.

Ispunjavanje Politike kvalitete obveza je Uprave društva i svih njegovih zaposlenika.

Kao i prethodnih godina društvo nastavlja komunalnu djelatnost javne odvodnje obavljati kontinuirano sa stalnim razvojem i unapređenjem kvalitete pruženih usluga kroz unapređenje vlastitih tehničko – tehnoloških i ljudskih resursa.

Evidentno je da se na području poreštine u posljednjih desetak godina realiziralo, a i u narednim godinama će se nastojati realizirati razvojni projekti na proširenju sustava javne odvodnje otpadnih voda. Kontinuirano se povećava komunalna opremljenost grada Poreča te okolnih JLS, kao i kvaliteta života stanovnika. Ulaganja su glavni pokretač gospodarstva, posebice turizma koji uvelike dobiva na kvaliteti i ponudi s razvijenom infrastrukturom. EU Projektom Poreč izgrađeni su novi uređaji za pročišćavanje otpadnih voda sa suvremenom membranskom tehnologijom trećeg stupnja pročišćavanja što će omogućiti čisto more kao preduvjet strateškog i održivog razvoja turizma.

Odvodnja Poreč će i dalje poduzimati sve potrebne radnje za područja koja nisu pokrivena sustavom javne odvodnje, planski izrađivati projektnu dokumentaciju, te sukladno pravomoćnim lokacijskim dozvolama rješavati imovinsko pravne odnose i ishoditi akte o građenju komunalnih vodnih građevina, a sve kako bi bili spremni sa potrebnom dokumentacijom za kandidiranje projekata iz vanjskih izvora financiranja.

I u sljedećem razdoblju nastojati ćemo biti faktor stabilnosti te daljnjim ulaganjima u unapređenje i kvalitetu usluga, pozitivno djelovati na rast i razvoj lokalne zajednice u kojoj djelujemo.

Mjere, postupci i aktivnosti koje vode uspješnom poslovanju i postizanju strateških ciljeva biti će:

* Stalna edukacija, treninzi i obuka u cilju osposobljavanja za upravljanje poslovnim procesima na svim hijerarhijskim nivoima,
* Usvajanje novih radnih tehnologija te nadogradnja postojećih radnih alata u cilju daljnje digitalizacije poslovanja (GIS, NUS, SCADA, urudžbeni program, knjigovodstveni program i drugo)
* Nastavak smanjenja troškova i optimiziranje troškovne strane poslovanja kako i utvrđivanje točke pokrića troškova po radnim zadacima i sektorima
* Povećanje transparentnosti poslovanja objavljivanjem svih važnijih izvješća o poslovanju na službenom web-u,
* Kvalitetna komunikacija sa korisnicima usluga, lokalnom zajednicom, interesnim skupinama te medijima u cilju stvaranje povratne komunikacijske veze radi poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih,
* Nastavak suradnje sa Hrvatskih vodama i drugim državnim institucijama te kvalitetan kontakt i razmjena iskustava sa drugim isporučiteljima vodnih usluga,
* Preuzimanje i implementiranja normi visokih ekoloških standarda Europske unije, te praćenje daljnjeg razvoja iz tog područja.

Financijskim izvještajima Društvo daje informacije o rezultatima svojih transakcija osobama i organizacijama izvan poduzeća i korisnicima unutar poduzeća, svi podaci važni za prosudbu stanja imovine Društva, njegovih obveza, financijskog položaja, dobiti i gubitka obrazloženi su u izvješćima na stranicama u nastavku ovog izvješća.

Pretpostavka za objektivno i istinito iskazivanje podataka u financijskim izvještajima je i uspostava kontrola nad postupcima evidentiranja poslovnih događaja. Sustavom unutarnje kontrole u Društvu provodi se kontrola kvalitete obavljanja svih poslovnih aktivnosti od zaprimanja i kolanja dokumentacije, nabave materijala i usluga, provjere računske točnosti i obračuna računa, te kompletiranje dokumentacije. Kontrolu obavljaju rukovoditelji zajedno s voditeljima pojedinih radnih jedinica te drugi zaposlenici u okviru svog djelokruga rada.

# REALIZACIJA POSLOVNOG PLANA ZA 2023.

## PRIKAZ OSTVARENOG POSLOVNOG REZULTATA ZA 2023.GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | |  |  | | | **Naziv konta** | | | | | | | | | |  |  | **2021** | |  |  | | **2022** | |  |  | **Plan godišnji** | | | |  | **Ostvarenje** | | **Index 2023/2021** | | |  | **Index  2023/2022** | | | | | | **Index 2023/Plan** | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | | | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PRIHODI** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 750 | |  |  | | | PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA | | | | | | | | | |  | 1.874.565 | | |  | 2.153.284 | | | |  |  | 5.031.522 | | | |  | 5.493.544 | |  | 293 | |  | 255 | | | | | |  | | 109 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 753 | |  |  | | | PRIHODI KOJI NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU | | | | | | | | | |  | 1.684 | | |  | 2.232 | | | |  |  | 1.327 | | | |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | | | | |  | | 0 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 770 | |  |  | | | PRIHODI OD FINANCIRANJA | | | | | | | | | |  | 1.004.310 | | |  | 974.655 | | | |  |  | 2.097.949 | | | |  | 1.688.722 | |  | 168 | |  | 173 | | | | | |  | | 80 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 774 | |  |  | | | PRIHODI OD KAMATA | | | | | | | | | |  | 1.831 | | |  | 1.439 | | | |  |  | 1.195 | | | |  | 4.387 | |  | 240 | |  | 305 | | | | | |  | | 367 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 777 | |  |  | | | PRIHODI OD OST.INTER | | | | | | | | | |  | 4 | | |  | 4 | | | |  |  | 265 | | | |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | | | | |  | | 0 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 785 | |  |  | | | PRIHODI OD NAPL.PENALA, NAGRADA | | | | | | | | | |  | 15.619 | | |  | 8.569 | | | |  |  | 9.025 | | | |  | 3.602 | |  | 23 | |  | 42 | | | | | |  | | 40 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 786 | |  |  | | | PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA | | | | | | | | | |  | 40.508 | | |  | 413.533 | | | |  |  | 33.844 | | | |  | 983.872 | |  | 2.429 | |  | 238 | | | | | |  | | 2.907 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 788 | |  |  | | | PRIHODI OD UPOTR.MATER.SIT.INV.ZA VL.POR | | | | | | | | | |  | 0 | | |  | 2.690 | | | |  |  | 3.982 | | | |  | 3.886 | |  | 0 | |  | 144 | | | | | |  | | 98 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 789 | |  |  | | | OSTALI IZVANREDNI PRIHODI | | | | | | | | | |  | 914 | | |  | 588 | | | |  |  | 2.654 | | | |  | 1.360 | |  | 149 | |  | 231 | | | | | |  | | 51 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **UKUPNO PRIHODI:** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | **2.939.435** | | |  | **3.556.994** | | | |  |  | **7.181.763** | | | |  | **8.179.372** | |  | **278** | |  | **230** | | | | | |  | | **114** | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **RASHODI** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 400 | |  |  | | | UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI | | | | | | | | | |  | 65.929 | | |  | 88.263 | | | |  |  | 230.938 | | | |  | 88.923 | |  | 135 | |  | 101 | | | | | |  | | 39 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 401 | |  |  | | | UTROŠAK ENERGENATA | | | | | | | | | |  | 199.127 | | |  | 571.354 | | | |  |  | 778.154 | | | |  | 1.350.349 | |  | 678 | |  | 234 | | | | | |  | | 174 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 405 | |  |  | | | UTROŠAK SITNOG INVENTARA | | | | | | | | | |  | 2.920 | | |  | 2.550 | | | |  |  | 929 | | | |  | 177.796 | |  | 6.089 | |  | 6.972 | | | | | |  | | 19.138 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 410 | |  |  | | | POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE | | | | | | | | | |  | 8.446 | | |  | 10.800 | | | |  |  | 13.007 | | | |  | 11.745 | |  | 139 | |  | 109 | | | | | |  | | 90 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 412 | |  |  | | | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | | | | | | |  | 255.402 | | |  | 161.195 | | | |  |  | 1.392.527 | | | |  | 352.410 | |  | 138 | |  | 219 | | | | | |  | | 25 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 413 | |  |  | | | TROŠKOVI SAJMOVA | | | | | | | | | |  | 811 | | |  | 414 | | | |  |  | 1.327 | | | |  | 1.120 | |  | 138 | |  | 271 | | | | | |  | | 84 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 414 | |  |  | | | ZAKUPNINE | | | | | | | | | |  | 14.912 | | |  | 16.233 | | | |  |  | 16.192 | | | |  | 11.135 | |  | 75 | |  | 69 | | | | | |  | | 69 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 415 | |  |  | | | TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME | | | | | | | | | |  | 6.012 | | |  | 6.878 | | | |  |  | 6.503 | | | |  | 7.140 | |  | 119 | |  | 104 | | | | | |  | | 110 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 416 | |  |  | | | USLUGE OPĆIH I OST. POSLOVA | | | | | | | | | |  | 29.626 | | |  | 29.628 | | | |  |  | 29.624 | | | |  | 29.628 | |  | 100 | |  | 100 | | | | | |  | | 100 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 419 | |  |  | | | OSTALE USLUGE | | | | | | | | | |  | 231.298 | | |  | 323.948 | | | |  |  | 890.597 | | | |  | 463.080 | |  | 200 | |  | 143 | | | | | |  | | 52 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 430 | |  |  | | | TROŠKOVI AMORTIZACIJE | | | | | | | | | |  | 1.192.469 | | |  | 1.204.796 | | | |  |  | 2.347.070 | | | |  | 1.771.443 | |  | 149 | |  | 147 | | | | | |  | | 75 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 440 | |  |  | | | NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA | | | | | | | | | |  | 60.016 | | |  | 61.031 | | | |  |  | 88.261 | | | |  | 72.475 | |  | 121 | |  | 119 | | | | | |  | | 82 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 441 | |  |  | | | UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVI NO | | | | | | | | | |  | 13.019 | | |  | 6.500 | | | |  |  | 5.309 | | | |  | 6.497 | |  | 50 | |  | 100 | | | | | |  | | 122 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 442 | |  |  | | | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | | | | | | | | | |  | 10.846 | | |  | 13.084 | | | |  |  | 11.282 | | | |  | 17.761 | |  | 164 | |  | 135 | | | | | |  | | 157 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 443 | |  |  | | | PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE | | | | | | | | | |  | 23.827 | | |  | 31.452 | | | |  |  | 48.444 | | | |  | 31.675 | |  | 133 | |  | 101 | | | | | |  | | 65 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 444 | |  |  | | | TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAšT.NA RADU | | | | | | | | | |  | 8.747 | | |  | 14.386 | | | |  |  | 8.627 | | | |  | 12.197 | |  | 139 | |  | 85 | | | | | |  | | 141 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 445 | |  |  | | | POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZUL | | | | | | | | | |  | 33 | | |  | 745 | | | |  |  | 929 | | | |  | 971 | |  | 2.941 | |  | 130 | | | | | |  | | 104 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 446 | |  |  | | | OSTALI DOPRINOSI | | | | | | | | | |  | 3.821 | | |  | 3.970 | | | |  |  | 3.716 | | | |  | 5.081 | |  | 133 | |  | 128 | | | | | |  | | 137 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 447 | |  |  | | | BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE | | | | | | | | | |  | 6.708 | | |  | 6.704 | | | |  |  | 7.034 | | | |  | 4.775 | |  | 71 | |  | 71 | | | | | |  | | 68 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 448 | |  |  | | | TROŠKOVi OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAP. | | | | | | | | | |  | 47.069 | | |  | 61.361 | | | |  |  | 86.004 | | | |  | 82.223 | |  | 175 | |  | 134 | | | | | |  | | 96 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 449 | |  |  | | | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | | | | | | | | | |  | 2.471 | | |  | 11.791 | | | |  |  | 6.769 | | | |  | 15.958 | |  | 646 | |  | 135 | | | | | |  | | 236 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 452 | |  |  | | | TROŠKOVI REZERVIRANJA PO SUDSKIM SPOROVIMA | | | | | | | | | |  | 0 | | |  | 0 | | | |  |  | 0 | | | |  | 2.234.175 | |  | 0 | |  | 0 | | | | | |  | | 0 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 455 | |  |  | | | REZERVIRANJA ZA GODIŠNJE ODMORE | | | | | | | | | |  | 0 | | |  | 0 | | | |  |  | 0 | | | |  | 71.478 | |  | 0 | |  | 0 | | | | | |  | | 0 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 470 | |  |  | | | BRUTO PLAĆE I NADNICE | | | | | | | | | |  | 568.746 | | |  | 705.692 | | | |  |  | 988.785 | | | |  | 855.831 | |  | 150 | |  | 121 | | | | | |  | | 87 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 472 | |  |  | | | DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE | | | | | | | | | |  | 83.193 | | |  | 107.192 | | | |  |  | 147.853 | | | |  | 132.371 | |  | 159 | |  | 123 | | | | | |  | | 90 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 706 | |  |  | | | VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA | | | | | | | | | |  | 27.362 | | |  | 71.862 | | | |  |  | 37.428 | | | |  | 73.475 | |  | 269 | |  | 102 | | | | | |  | | 196 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 720 | |  |  | | | NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE | | | | | | | | | |  | 3.361 | | |  | 15.331 | | | |  |  | 332 | | | |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | | | | |  | | 0 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 721 | |  |  | | | KAMATE | | | | | | | | | |  | 4 | | |  | 31 | | | |  |  | 13 | | | |  | 96.831 | |  | 2.420.776 | |  | 312.358 | | | | | |  | | 729.699 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 730 | |  |  | | | NEOTPISANA VRIJ.OTU. I RAHOD.STALNE IMO | | | | | | | | | |  | 335 | | |  | 0 | | | |  |  | 4.645 | | | |  | 2.824 | |  | 843 | |  | 0 | | | | | |  | | 61 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 735 | |  |  | | | KAZNE,PENALI I NAKNADA ŠTETE | | | | | | | | | |  | 0 | | |  | 0 | | | |  |  | 265 | | | |  | 0 | |  | 0 | |  | 0 | | | | | |  | | 0 | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **UKUPNO RASHODI:** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | **2.866.510** | | |  | **3.527.189** | | | |  |  | **7.152.564** | | | |  | **7.981.367** | |  | **278** | |  | **226** | | | | | |  | | **112** | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | 72.925 | | |  | 29.805 | | | |  |  | 29.199 | | | |  | 198.005 | |  | 272 | |  | 664 | | | | | |  | | 678 | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |

## PODACI O KREDITNIM ZADUŽENJIMA I ANALIZA FINANCIJSKIH POKAZATELJA ODVODNJE POREČ ZA 2023. GODINU

**2.2.1. PODACI O KREDITNIM ZADUŽENJIMA**

*Tablica 1.* **Obveze po kreditnom zaduženju**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kreditna zaduženja | | Valuta | Iznos kreditnog zaduženja | Godina otplate | Početak otplate | Kraj otplate | Kamatna stopa godišnja | Broj anuiteta (polugodišnjih) |
|  | IKB | EUR | 7.131.975 | 7 | 06/2023 | 12/2029 | Fiksna 2,9% | 14 |
| PBZ | EUR | 4.900.000 | 13 | 06/2025 | 12/2037 | Fiksna 1,4% | 26 |
| PBZ | EUR | 1.300.000 | 13 | 06/2025 | 12/2037 | Fiksna 1,4% | 26 |

Društvo ima sklopljena tri dugoročna namjenska kredita:

* Dana 30.12.2022. godine sklopljen je Ugovor o kreditu sa Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. za preostali dio kredita u iznosu od 7.131.975 EUR koji je Odvodnja Poreč imala sklopljen sa Europskom bankom za obnovu i razvoj za sufinanciranje projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“,
* Dana 12.12.2022. godine sklopljen je Ugovor o kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d.. u iznosu od 4.900.000 EUR iz sredstava HABOR-a po programu „Investicije javnog sektora“ za financiranje ulaganja na proširenju kanalizacijskog sustava Grada Poreča i okolnih općina,
* Dana 12.12.2022. godine sklopljen je Ugovor o kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d.. u iznosu od 1.300.000 EUR iz redovnih sredstava banke za financiranje ulaganja na proširenju kanalizacijskog sustava Grada Poreča i okolnih općina.

Društvo uredno podmiruje svoje obveze prema navedenim kreditima.

**UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZICIMA**

Od 01.01.2023. godine službena valuta u Republici Hrvatskoj je EUR i time je nestao valutni rizik prema EUR-u. Obveza po kreditu biti će financirana iz razvojne naknade za odvodnju.

Rizik je da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani. Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Društvo kreditnom riziku obuhvaća novac i potraživanja od kupaca.

Iskazana potraživanja od kupaca uredno se naplaćuju te nema dodatnog kreditnog rizika za podmirenje kratkoročnih obveza Društva. Obveza po kreditu koja će biti u otplati 2024. godine biti će financirana iz razvojne naknade za odvodnju.

Rizik likvidnosti, također se naziva rizikom financiranja, je rizik suočavanja Društva s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Kratkoročne obveze Društva pokrivene su kratkoročnom likvidnom imovinom na dan 31. prosinca 2023. godine 7,0 puta (u 2022. godini 6,0 puta), odnosno pokrivene su 3,9 puta ako se iz kratkoročne imovine izuzmu potraživanja od JLS.

**2.2.2. ANALIZA FINANCIJSKIH POKAZATELJA**

Financijski izvještaji predstavljaju kvantificirani prikaz poslovanja društva te je njihova analiza vrlo bitna za uspješno upravljanje.

Ključni dio analize poslovanja društva temelji se na analizi financijskih izvještaja. Osnovni financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke) sadržavanju potrebne informacije i daju sliku realnog stanja i poslovanja društva. Da bi se utvrdilo stanje u pojedinim dijelovima poslovanja (npr. kapitalna struktura, financijska struktura, likvidnost, profitabilnost), treba utvrditi i izračunati niz financijskih pokazatelja (računovodstvenih ili bilančnih) čije se definicije temelje na pojedinim stavkama iz financijskih izvještaja. Pokazatelji su omjeri između dvije stavke iz istog ili različitog izvještaja (npr. bilance i računa dobiti i gubitka) te njihove vrijednosti predstavljaju indikatore lošeg ili dobrog stanja u raznim kategorijama poslovanja. Skup vrijednosti indikatora proizvodi financijsku dijagnostiku poslovanja društva kao informacijsku podlogu potrebnu za donošenje određenih menadžerskih odluka. Osim interne upotrebe, ista je korisna i za ostale (eksterne) korisnike financijskih izvještaja kako što su kreditori, sadašnji i potencijalni investitori, ali i svi ostali poslovni partneri koji sudjeluju i ovise o poslovnom i financijskom stanju društva (kupci i dobavljači).

**POKAZATELJI LIKVIDNOSTI**

Likvidnost poslovanja predstavlja sposobnost trgovačkog društva za pravodobno namirenje obveza. U skladu sa time pokazatelji likvidnosti pokazuju koliko je trgovačko društvo sposobno podmirivati svoje dospjele kratkoročne obveze.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **2022** | **2023** |
| Kratkotrajna imovina | 10.405.692 | 14.081.085 |
| Kratkoročne obveze | 1.746.137 | 2.036.408 |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 5,96 | 6,91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **2022** | **2023** |
| Kratkotrajna imovina umanjeno za zalihe | 10.394.871 | 14.071.852 |
| Kratkoročne obveze | 1.746.137 | 2.036.408 |
| Koeficijent ubrzane likvidnosti | 5,95 | 6,91 |

Koeficijent tekuće likvidnosti ne bi trebao biti manji od 2, što znači da kratkotrajna imovina mora biti makar dva puta veća od kratkoročnih obveza. Što je koeficijent veći to je veća sigurnost podmirenja tekućih obveza.

Koeficijent ubrzane likvidnosti pokazuje kakva je sposobnost trgovačkog društva u podmirenju obveza u kratkom roku. Referentna vrijednost ovog pokazatelja je 1 što znači da kratkoročne obveze ne bi smjele biti veće od kratkotrajne imovine.

Pokazatelji ukazuju da društvo može redovno podmirivati svoje tekuće obveze s obzirom da je kratkotrajna imovina sedam puta veća od kratkoročnih obveza te nema rizika za tekuću likvidnost.

**POKAZATELJI ZADUŽENOSTI**

Pokazatelji zaduženosti mjere koliko se trgovačko društvo financira iz tuđih izvora sredstava. Stupanj zaduženosti ne bi trebao biti veći od 50%. Što je stupanj zaduženosti veći, to je veći rizik ulaganja u društvo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **2022** | **2023** |
| Ukupne obveze | 72.905.234 | 78.124.007 |
| Ukupna imovina | 80.822.029 | 86.193.800 |
| Koeficijent zaduženosti | 0,90 | 0,90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **2022** | **2023** |
| Ukupne obveze *(bez prihoda budućih razdoblja)* | 11.639.682 | 10.375.754 |
| Ukupna imovina | 80.822.029 | 86.193.800 |
| Koeficijent zaduženosti | 0,14 | 0,12 |

Koeficijent zaduženosti iznosi 90%. No, ako se iz brojnika koeficijenta izuzmu pasivna vremenska razgraničenja (prihodi budućeg razdoblja) koja predstavljaju sredstva iz EU fonda, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda uložena u izgradnju infrastrukture Odvodnje Poreč, te sredstva naknade za razvoj, koja ne predstavljaju obvezu društva, realni koeficijent iznosi 12% što pokazuje jako nisku razinu zaduženosti.

**POKAZATELJI VLASTITOG FINANCIRANJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **2022** | **2023** |
| Glavnica | 7.916.795 | 8.069.793 |
| Ukupna imovina | 80.822.029 | 86.193.800 |
| Koeficijent vlastitog financiranja | 0,10 | 0,10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **2022** | **2023** |
| Glavnica + prihod budućeg razdoblja | 69.182.346 | 75.818.046 |
| Ukupna imovina | 80.822.029 | 86.193.800 |
| Koeficijent vlastitog financiranja | 0,86 | 0,88 |

Pokazatelj vlastitog financiranja pokazuje koliki je udio vlastitih izvora sredstava u ukupnim izvorima te prikazuje zaduženost s obrnutog motrišta u odnosu na stupanj zaduženosti. U 2023.g. društvo se 10% financiralo vlastitim sredstvima, odnosno 90% sredstvima iz tuđih izvora. Međutim treba napomenuti, da tuđi izvori ne predstavljaju klasično zaduženje kod kreditnih institucija već korištenje nepovratnih sredstava iz EU fondova, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda, što je svakako pozitivan učinak. Ako se uzmu u obzir prihodi budućeg razdoblja, onda se društvo 88% financira vlastitim sredstvima.

**POKAZATELJI AKTIVNOSTI**

Pokazatelji aktivnosti mjere koliko je trgovačko društvo aktivno, odnosno koliko učinkovito upotrebljava resurse te kojom brzinom imovina cirkulira u poslovnom procesu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **2022** | **2023** |
| Ukupni prihodi | 3.556.994 | 8.174.984 |
| Ukupna imovina | 80.822.029 | 86.193.800 |
| Koeficijent obrta ukupne imovine | 0,04 | 0,09 |

Koeficijent obrta ukupne imovine pokazuje odnos između ukupnog prihoda i ukupne imovine tj. koliko se puta imovina pretvori u prihode. Sagledavajući ovaj koeficijent treba naglasiti da je Odvodnja Poreč društvo koje se bavi javnom odvodnjom gdje nije cilj veliki obrtaj imovine, već ulaganje u imovinu kako bi se djelatnost koja se pruža mogla obaviti na što višem standardu i na što kvalitetniji način.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **2022** | **2023** |
| Prihodi od prodaje | 2.153.284 | 5.493.543 |
| Potraživanja | 7.671.075 | 6.880.548 |
| Koeficijent obrta potraživanja | 0,28 | 0,79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **2022** | **2023** |
| Prihodi od prodaje | 2.153.284 | 5.493.543 |
| Potraživanja *( tekuće poslovanje – ostala potraživanja)* | 601.988 | 815.440 |
| Koeficijent obrta potraživanja | 3,58 | 6,73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **2022** | **2023** |
| Broj dana u godini | 365 | 365 |
| Koeficijent obrta potraživanja | 3,58 | 6,74 |
| Trajanje naplate potraživanja u danima | 102,04 | 54,18 |

Ukupna potraživanja u 2023. godini iznose 6.880.548 eura, međutim iznos od 6.065.108 eura odnosi se potraživanja po ugovorima o sufinanciranju, na potraživanja od JLS-a za povućena sredstva kredita i na ostala potraživanja. Kada se izuzmu potraživanja po ugovorima o sufinanciranju i potraživanja od JLS-a za povućena sredstva kredita dolazi se do realnog podatka da su se u 2023. godini potraživanja 6,74 puta pretvarala u prihode dok je 54 dana bilo potrebno da se potraživanja naplate.

Koeficijent obrta obveza pokazuje koliko je društvo dobar ili loš platiša odnosno koliko puta godišnje poduzeće plati svoje obveze. Na temelju koeficijenta obrta obveza utvrđuje se prosječno razdoblje plaćanja obveza.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **2022** | **2023** |
| Rashodi od prodaje\* | 4.654.731 | 6.570.992 |
| Obveze prema dobavljačima | 445.220 | 662.084 |
| Koeficijent obrta obveza | 10,45 | 9,92 |

\*tekući promet dobavljača + privremeno obračunati troškovi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **2022** | **2023** |
| Broj dana u godini | 365,00 | 365,00 |
| Koeficijent obrta obveza | 10,45 | 9,92 |
| Prosječno vrijeme trajanja obveza | 34,91 | 36,79 |

Odvodnja Poreč 10 puta godišnje plati svoje obveze dok joj je 37 dana potrebno za podmirenje istih.

Dakle, može se zaključiti da financijska analiza služi trgovačkom društvu za identifikaciju uspješnosti i identifikaciju osnovnih problema koji se pojavljuju unutar društva. Osim samih članova društva, ovakva je analiza prije svega korisna sadašnjim i potencijalnom kreditorima, investitorima, kao i dobavljačima kako bi donijeli odgovarajuću poslovnu odluku o budućoj suradnji.


## POLITIKA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALOM

Društvo čine ljudi, a da bi ono bilo produktivno potrebno je osigurati kvalitetne ljude, motivirati ih, potaknuti ih u daljnjoj edukaciji, specijalizaciji te proširivanju i stjecanju novih znanja sa svrhom što većeg doprinosa ostvarenju organizacijskih ciljeva društva.

Vodeći se idejom kako upravo ljudski faktor ima središnju ulogu u izgradnji učinkovitog sustava Društvo nastoji za djelatnike osigurati kontinuirano osposobljavanje radi povećanja efikasnosti i sigurnosti radnih procesa. Redovito se provode mjere zaštite kako bi se umanjio ili posve uklonio rizik koji se pojavljuje tijekom radnih aktivnosti, kako za zdravlje djelatnika tako i za radni okoliš.

Društvo nastavlja sa provođenjem odgovornog upravljanja ljudskim potencijalom, budući upravo ljudski faktor ima najznačajniji ulogu u realizaciji svih postavljanih ciljeva Društva.

*Tablica 2.* **Organizacijska shema trgovačkog društva odvodnja Poreč d.o.o.**



Dana 19. prosinca 2022. godine između Odvodnje Poreč d.o.o. i Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije – Sindikalna podružnica Odvodnje Poreč d.o.o. sklopljen je novi Kolektivni ugovor, na razdoblje od četiri godine, s primjenom od 1. siječnja 2023. godine.

Sklapanje novog Kolektivnog ugovora rezultat je kontinuirane brige za poboljšanje materijalnih prava radnika, prvenstveno plaće. Naime, kao i prethodnih godina održao se trend povećanja osnovice za obračun plaće za 8%, tako ista od 1. siječnja 2023. godine iznosi 592,00 eur-a (4.460,42 kuna). Povećani su dodaci na plaću prema efektivnim satima provedenim u radu nedjeljom, te u prekovremenom radu. Nadalje, povećan je broj dana plaćenog dopusta za određene važne osobne potrebe radnika. Ujedno, došlo je i do znatnog povećanja iznosa jubilarnih nagrada (za 10, 15, 20 … i više godina radnog staža ostvarenog u Društvu), pri čemu je osnovica za obračun prosječna neto plaća isplaćena u Društvu u prethodnoj godini.

Kao oblik dodatnog stimuliranja radnika, kao i ranijih godina, ugovoreno je da poslodavac može, radnicima isplatiti prigodne nagrade, uručiti dar u naravi i isplatiti novčane nagrade za radne rezultate kao i druge oblike nagrađivanja radnika najviše u iznosu koji je kao neoporeziv propisan Pravilnikom o porezu na dohodak.

U cilju usklađenja Kolektivnog ugovora s odredbama novog Zakona, dana 1. ožujka 2023. godine potpisan I. Dodatak Kolektivnom ugovoru. Navedenim usklađenjem su u prijedlog I. Dodatka Kolektivnom ugovoru dodane nove kategorije i definicije iz Zakona i izvršeno je nomotehničko usklađenje. Sukladno Zakonu povećan je dodatak na plaću prema efektivnim satima provedenim u radu nedjeljom sa 43% na 50%, dok se ostala materijalna prava u odnosu na prethodno sklopljeni Kolektivni ugovor nisu mijenjala.

Obzirom na procjenu pozitivnog poslovanja Društva u 2023. godini, kao rezultata rada i zalaganja svih djelatnika, uz suglasnost većinskog vlasnika Društva, dana 14. prosinca 2023. godine sklopljen je II. Dodatak Kolektivnom ugovoru s kojim se povećala plaća za sve djelatnike Društva kroz povećanje osnovice za obračun plaće za 10% (sa 592,00 eur-a na 651,20 eur-a), te povećanje naknade za topli obrok sa 3,19 eur-a na 4,00 eur-a. Kao oblik dodatnog stimuliranja radnika, kao i ranijih godina, ugovoreno je da poslodavac može, u skladu s mogućnostima, radnicima isplatiti prigodne nagrade, uručiti dar u naravi i isplatiti novčane nagrade za radne rezultate kao i druge oblike nagrađivanja radnika najviše u iznosu koji je kao neoporeziv propisan Pravilnikom o porezu na dohodak. U cilju poboljšanja uvjeta rada i povećanja zadovoljstva zaposlenika, uložena su dodatna sredstva za programe nagrađivanja tijekom 2023. godine. Nadzorni odbor je na sjednici dana 17. travnja 2023. godine donio Odluku o isplati prigodne nagrade i nagrade za radne rezultate u 2023. godini zaposlenicima društva. Isplaćeni su novčani iznosi od 110 eura u mjesecu travnju, svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu kao nagrada za dobre radne rezultate, te u prosincu prigodna nagrada - božićnica u novčanom iznosu od 320 eura.

Dana 17.08.2023. godine donesene su II. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., koji su stupile na snagu 1. rujna 2023. godine. Razlozi ukazane potrebe za donošenjem II. izmjena i dopuna Pravilnika bili su reorganizacija unutar Sektora općih i financijskih poslova i Sektora razvoja i investicija, te usklađenje koeficijenata pojedinih radnih mjesta sa koeficijentima sličnih radnih mjesta u drugim društvima u okruženju.

*Tablica 3.* **Broj zaposlenih po organizacijskim jedinicama**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r.br. | ORGANIZACIJSKA JEDINICA | SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA | ZAPOSLENI  31.12.2022. | ZAPOSLENI  31.12.2023. |
| 1. | DIREKTOR | 1 | 1 | 1 |
| 2. | TEHNIČKI DIREKTOR | 1 | 1 | 1 |
| 3. | SEKTOR OPĆIH I FINANCIJSKIH POSLOVA | 10 | 8 | 8 |
| 4. | SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA | 4 | 3 | 3 |
| 5. | SEKTOR SAKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA | 37 | 24 | 26 |
| 6. | SEKTOR PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA | 23 | 8 | 11 |
|  | UKUPNO ODVODNJA POREČ d.o.o. | 76 | 45 | 50 |

*Tablica 4.* **Kvalifikacijska struktura zaposlenih**

*Tablica 5.* **Struktura zaposlenih prema spolu**

Ukupan broj izvršitelja sukladno izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. u primjeni od 01.09.2023. godine iznosi 76. Na dan 31.12.2023. godine društvo broji ukupno 50 zaposlenika (na dan 31.12.2022. godine 45 zaposlenika). Kada govorimo o strukturi odnosno obrazovanju zaposlenika, više od polovice, njih 56%, ima srednju stručnu spremu, 34 % zaposlenika ima višu i visoku stručnu spremu, dok svega 10% djelatnika nižu razinu obrazovanja. Kvalifikacijska struktura zaposlenih prilagođena je procesima rada. Ipak, promjene procesa rada i uvođenje novih tehnologija radi praćenja razvoja tehničkih i ostalih struka zahtijevaju sve veću aktivnost u usavršavanju i dodatnim izobrazbama zaposlenika kroz seminare, radionice i stručna osposobljavanja. Prosječna starosna dob zaposlenika iznosi 45,26 godina. Od ukupnog broja zaposlenika njih 50, 40 (80%) otpada na muškarce a 10 (20%) na žene.

Prosječna neto plaća na bazi efektivnih sati sa neoporezivim dijelom isplaćena u 2023. godini iznosi 1.092 eura, što je za 8,9 % veća nego u istom razdoblju prošle godine.

Društvo Odvodnja Poreč d.o.o. je tijekom 2023.- godine raspisalo tri natječaja za zasnivanje radnog odnosa:

1. U siječnju 2024. godine raspisan je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na slijedećim radnim mjestima: voditelj kanalizacije – 1 izvršitelj, vozač – 2 izvršitelja,  radnik – 1 izvršitelj, voditelj uređaja – 1 izvršitelj, vozač/ rukovatelj utovarivačem – 2 izvršitelja i radnik na uređaju – 2 izvršitelja.

Temeljem Javnog natječaja pristiglo je 26 prijava kandidata za navedena radna mjesta. Na prijedlog Komisije za provedbu javnog natječaja donesena je Odluka o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za 8 kandidata koji su ostvarili najbolje rezultate temeljem provedenog selekcijskog intervjua i  profesionalnog testiranja. Za radno mjesto voditelj uređaja nakon analize prispjelih prijava, provedenog selekcijskog intervjua i profesionalnog testiranja kandidata Komisija je ustanovila da prijavljeni kandidati ne udovoljavaju potrebama navedenog radnog mjesta, te je donesena Odluka o poništenju dijela javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u dijelu koji se odnosi na navedeno radno mjesto.

1. U travnju 2024. godine raspisan je Javni natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi osposobljavanja za radno mjesto voditelj uređaja.

Temeljem Javnog natječaja pristigla je 1 prijava kandidata za navedeno radno mjesto. Na prijedlog Komisije donesena je Odluka o izboru kandidata, sa kojim je zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz reguliranje pripravničkog staža u trajanju od 12 mjeseci.

1. U listopadu 2024. godine raspisan je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na slijedećim radnim mjestima: vozač – 2 izvršitelja i radnik na uređaju II – 4 izvršitelja.

Temeljem Javnog natječaja pristigle su 4 prijave kandidata za navedena radna mjesta. Na prijedlog Komisije donesena je Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za 3 kandidata, sa kojim je zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz reguliranje probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

## FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVNIH AKTIVNOSTI ODVODNJE POREČ ZA 2023. GODINU

Protekla turistička sezona zabilježila jedobre fizičke i financijske rezultate uz sve izazove hrvatskog turizma. Društvo je zabilježilo porast redovnih prihoda od pružanja usluga za 154% u odnosu na 2022. godinu iz razloga primjene novog cjenika usluga javne odvodnje od 01.veljače 2023. godine.

Prihodi po ispostavljenim fakturama koji se sastoje od prihoda iz redovne djelatnosti koji obuhvaćaju sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda koju fakturiranje i naplatu vrši Istarski vodovod d.o.o. putem računa za vodu, te prihoda od pražnjena septičkih jama i ostalih prihoda po ispostavljenim fakturama u najvećem se dijelu ostvaruju u ljetnim mjesecima i sezonskog su karaktera. Tarifa vodne usluge podijeljena je na korisnike stambenih prostora (domaćinstvo) i korisnike u poslovnim prostorima (gospodarstvo).

Prema strukturi samih prihoda po ispostavljenim fakturama u najvećem se obimu oni sastoje od prihoda iz redovne djelatnosti koji obuhvaćaju sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda (89%), zatim od ostalih prihoda po ispostavljenim fakturama (prihodi od održavanja kanalizacijskog sustava javne odvodnje, prihodi od raznih intervencija, odštopavanja i održavanja oborinske kanalizacije i prihodi od izdavanja tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje) 6% i naposljetku prihoda od pražnjena septičkih jama (5%).

S obzirom da varijabilni dio prihoda od sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda ovisi o potrošnji vode, u nastavku je dana analiza utrošene vode (m3) za promatrani period (siječanj – prosinac) 2023. godine, po mjesecima, u odnosu na isto razdoblje 2022.godine.

*Tablica 6.* **Utrošak vode po m3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **ODVODNJA 2022** | | **ODVODNJA 2023** | | **INDEKS UTROŠAK VODE** | |
| **Utrošak vode u m3** | | **Utrošak vode u m3** | | **2023/2022** | |
| **Domaćinstva** | **Gospodarstvo** | **Domaćinstva** | **Gospodarstvo** | **Domaćinstva** | **Gospodarstvo** |
| I | 72.109 | 28.325 | 54.877 | 38.146 | 76,10 | 134,67 |
| II | 74.441 | 39.812 | 72.378 | 37.582 | 97,23 | 94,40 |
| III | 66.237 | 59.805 | 66.119 | 62.001 | 99,82 | 103,67 |
| IV | 85.346 | 136.917 | 88.328 | 144.985 | 103,49 | 105,89 |
| V | 97.864 | 176.796 | 87.635 | 171.233 | 89,55 | 96,85 |
| VI | 152.062 | 400.093 | 126.256 | 348.232 | 83,03 | 87,04 |
| VII | 168.393 | 372.435 | 188.582 | 385.253 | 111,99 | 103,44 |
| VIII | 176.461 | 414.990 | 204.121 | 541.010 | 115,67 | 130,37 |
| IX | 145.989 | 321.628 | 150.562 | 327.124 | 103,13 | 101,71 |
| X | 91.617 | 117.197 | 109.499 | 136.079 | 119,52 | 116,11 |
| XI | 81.105 | 64.973 | 81.209 | 53.651 | 100,13 | 82,57 |
| XII | 75.900 | 21.661 | 62.620 | 34.450 | 82,50 | 159,04 |
| **UKUPNO:** | **1.287.524** | **2.154.632** | **1.292.186** | **2.279.746** | 100,36 | 105,81 |
| **SVEUKUPNO:** | **3.442.156** | | **3.571.932** | | **103,77** | |

U kategoriji domaćinstva može se konstatirati da potrošnja vode bilježi kontinuitet i stabilnost u pružanju usluga, dok se u kategoriji gospodarstva bilježi pozitivan rast prema brojkama koje su se bilježile prije korona krize. Vidi se povoljan utjecaj turističke potrošnje u ljetnim mjesecima, što se u konačnici i odrazilo i na povoljan ukupan financijski poslovni rezultat društva.

*Tablica 7*. **Broj priključaka korisnika javne odvodnje**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ODVODNJA 2022*** | | ***ODVODNJA 2023*** | | ***INDEKS PRIKLJUČCI*** | |
| ***Broj priključaka*** | | ***Broj priključaka*** | | ***2023/2022*** | |
| Domaćinstva | Gospodarstvo | Domaćinstva | Gospodarstvo | Domaćinstva | Gospodarstvo |
| ***13.214*** | ***2.069*** | 13.491 | 2.177 | ***102,10*** | ***102,32*** |
| ***15.283*** | | **15.668** | | **102,52** | |

Promatrajući broj priključaka korisnika usluge javne odvodnje, uočava se ukupno povećanje za 2 % u kategoriji domaćinstva i u kategoriji gospodarstva, što u najvećoj mjeri pripisujemo nastavku priključenja korisnika usluga na novoizgrađene sustave javne odvodnje.

*Tablica 8.* **Rezultati mjerenja obrađenih otpadnih voda na novim EU uređajima**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rezultati mjerenja analitičkih parametra  na lokacijama novih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u 2023. godini** | | | | |
|  | | | | |
| **UPOV POREČ JUG** | | | | |
| Naziv parametra | Mjer. Jedinica | Prosjek  Ulaz | Prosjek  Izlaz | Postotak pročišćavanja |
| Suspendirane tvari - ukupne | mg/L | 237,50 | 2,81 | **99,15** |
| KPK - bikromat | mg/L | 576,50 | 32,50 | **99,82** |
| BPK 5 | mg O2/L | 265,25 | 4,58 | **99,42** |
| Dušik - ukupni | mg P/L | 67,75 | 11,68 | **99,94** |
| Fosfor - ukupni | mg P/L | 8,82 | 4,36 | **99,98** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPOV POREČ SJEVER** | | | | |
| Naziv parametra | Mjer. Jedinica | Prosjek  Ulaz | Prosjek  Izlaz | Postotak pročišćavanja |
| Suspendirane tvari - ukupne | mg/L | 403,17 | 2,95 | **98,63** |
| KPK - bikromat | mg/L | 1.182,08 | 30,58 | **99,61** |
| BPK 5 | mg O2/L | 646,67 | 5,75 | **98,88** |
| Dušik - ukupni | mg N/L | 93,33 | 15,13 | **99,94** |
| Fosfor - ukupni | mg P/L | 9,77 | 3,05 | **99,97** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPOV LANTERNA** | | | | |
| Naziv parametra | Mjer. Jedinica | Prosjek  Ulaz | Prosjek  Izlaz | Postotak pročišćavanja |
| Suspendirane tvari - ukupne | mg/L | 253,83 | 2,84 | **99,11** |
| KPK - bikromat | mg/L | 641,08 | 32,33 | **99,80** |
| BPK 5 | mg O2/L | 335,00 | 4,50 | **99,26** |
| Dušik - ukupni | mg P/L | 83,00 | 12,17 | **99,93** |
| Fosfor - ukupni | mg P/L | 9,78 | 4,45 | **99,98** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPOV VRSAR** | | | | |
| Naziv parametra | Mjer. Jedinica | Prosjek  Ulaz | Prosjek  Izlaz | Postotak pročišćavanja |
| Suspendirane tvari - ukupne | mg/L | 257,33 | 2,74 | **99,06** |
| KPK - bikromat | mg O2/L | 636,67 | 33,83 | **99,81** |
| BPK 5 | mg P/L | 324,17 | 4,50 | **99,28** |
| Dušik - ukupni | mg P/L | 72,33 | 7,34 | **99,90** |
| Fosfor - ukupni | Mjer. Jedinica | 9,51 | 3,28 | **99,97** |


Puštanje u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja imalo je značajan utjecaj na postotak pročišćavanja otpadnih voda.

*Tablica 9.* **Količine pražnjenja septičkih jama 2019-2023 (m3)**

U 2023. godini u odnosu na prethodne 2021. i 2022. godinu zaustavljen je trend povećanja pražnjenja septičkih jama. Zabilježeno je minimalno smanjenje pražnjenja septičkih jama u odnosu na 2022. godinu. Kroz godinu trend pražnjenja je varirao od povećanja usluge pražnjenja za 16% u mjesecu siječnju pa do smanjenja za 18% u mjesecu studenom. Ukupna količina zbrinute otpadne vode iz septičkih jama je za 3,15% manja u odnosu na 2022. godinu, te za 4,49% u odnosu na 2021. godinu. U odnosu na 2020. godinu, povećanje usluge iznosi 1,42%, a u odnosu na 2019. godinu pad usluge iznosi 10,24 %.

Kvalitetnom organizacijom usluge pražnjenja septičkih jama za vrijeme turističke sezone, sa pet specijalnih komunalnih vozila, Odvodnja Poreč već sedmu godinu za redom samostalno pruža uslugu pražnjenja bez dodatnog angažiranja Koncesionara.

*Tablica 10***. Količine pražnjenja septičkih jama po JLS 2019. – 2023.**



*Tablica 11.* **Količine pražnjenje septičkih jama po JLS u 2023 (m3)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | Poreč | Vrsar | Tar | Funtana | Lovreč | Vižinada | Kaštelir | Višnjan |
| 2019 | 24.615 | 5.063 | 6.691 | 378 | 1.495 | 1.466 | 2.170 | 4.429 |
| 2020 | 20.023 | 4.109 | 6.897 | 151 | 1.356 | 1.625 | 2.498 | 4.322 |
| 2021 | 21.622 | 4.578 | 6.373 | 296 | 1.647 | 1.920 | 2.347 | 4.718 |
| 2022 | 19.843 | 4.833 | 7.715 | 281 | 1.699 | 1.728 | 2.766 | 4.054 |
| 2023 | 17.499 | 5.253 | 7.263 | 380 | 1.842 | 2.083 | 2.834 | 4.409 |

Godišnja tendencija pražnjenja septičkih jama po JLS u prošloj godini se u nekim JLS smanjivala ali u većini se povećavala. Pražnjenje se povećavalo na područjima šest JLS od 2,45% do 20,576%, dok je na preostale dvije JLS zabilježena tendencija pada pražnjenja od 5,86% do 11,81%, koje je utjecalo na ukupno smanjenje u odnosu na 2022.godinu. Najveće količine i dalje se prazne se na području Grada Poreča i to do 42,10% od ukupne godišnje količine u 2023. godini.

Promatrajući količine pražnjenja septičkih jama po JLS u m3, primjećujemo da je povećanje pražnjenja septičkih jama po m3 zabilježeno na području Općine Funtana za 35,09%, koja u sveukupnoj masi zauzima najmanji udio, dalje na području Općine Vižinada za 20,57%, na području Općine Vrsar za 8,68%, na području Općine Sv.Lovreč za 8,40% i na području Općine Kaštelir za 2,45%. Tendencija pada pražnjenja septičkih jama zabilježena je na području Grada Poreča za 11,81%, koji u sveukupnoj masi pražnjenja zauzima najveći udio, odnosno 42,10%, te na području Općine Tar-Vabriga za 5,86% koja uz Poreč u sveukupnoj masi pražnjenja zauzima veći udio, odnosno 17,47%.

Društvo je bilježilo kontinuirano smanjenje realizacije usluge pražnjenja septičkih jama u posljednjih nekoliko godina da bi u 2021.godini imalo tendenciju rasta pražnjenja. Međutim u 2022. godini te nastavno i u 2023. godini ponovno je došlo do smanjenja realizacije pražnjenja. Isto pripisujemo nastavku kontinuiranog provođenja priključenja korisnika usluga na novoizgrađene sustave javne odvodnje sukladno usvojenim Planovima gradnje, iako je prisutan trend gradnje stambenih građevina na područjima koji nisu pokriveni kanalizacijskom mrežom. Ukupni pad godišnjeg pražnjenja ostvareno je smanjenje za 3,16% u odnosu na 2022. godinu. Na područjima Jedinica lokalnih samouprava:Vrsar, Višnjan, Kaštelir, Vižinada, Sv.Lovreč i Funtana, ostvareno je povećanje usluge trendom izgradnje novih kuća za odmor ali je zato na područjima ostalih Jedinica lokalnih samouprava: Tar-Vabriga i Grada Poreča, ostvaren pad pružanje usluge pražnjenja, što je utjecalo na ukupni ostvareni rezultat.

Prema dosadašnjem iskustvu uz nastavak obaveznog priključenja na novo izgrađene mreže svih preostalih korisnika na području poreštine koji imaju tu mogućnost i koji su je dobili puštanjem novih uređaja u funkciju u sklopu EU projekta, te budućih korisnika po realizaciji planiranih projekata vlastitim sredstvima i sredstvima iz Kredita, te realizaciji prijavljenih projekata za sufinanciranje bespovratnim sredstvima u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost i Mehanizma za oporavak i otpornost, procjenjujemo da će se realizacija usluge pražnjenja i dalje smanjivati. Tu će utjecati i novo izgrađeni sustavi javne odvodnje koji su ili će biti stavljeni u funkciju na uslužnom području Odvodnje Poreč u prigradskim naseljima Grada Poreča: Fuškulin I faza, Jasenovica II faza, Čuši III faza, Antonci II faza, Kosinožići II faza, Vežnaveri II faza, također i u ostalim Općinama: naselje Funtana istok III i IV faza, naselje Barbići u Taru, naselje Belvedere u Sv.Lovreču, te manje dogradnje po Poreču, ali i novim planiranim sustavima u izgradnji u naseljima Bonaci, Dračevac na području Grada Poreča i naselje Flengi sa uređajem na području Općine Vrsar.

## REALIZACIJA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. GODINU

2.5.1 UVOD

U nastavku je prikazana analiza realizacije plana gradnje komunalnih vodnih građevina Odvodnje Poreč d.o.o. za 2023. godinu, prema priloženim tabelarnim pregledima.

Ukupno planirani prihodi iznosili su 15.666.794 eura. Isti obuhvaćaju planirane prihode za realizaciju EU Projekta Poreč u ukupnom iznosu od 6.192.417 eura, planirane prihode od naknade za razvoj u iznosu od 1.858.119 eura, neutrošena sredstva od dodatka za izgradnju i naknade za priključenje u iznosu od 530.718 eura, te ostale izvori prihoda u iznosu od 7.085.539 eura. Najveći dio kod ostalih izvora planiranih prihoda odnosila su se na planirana sredstva kredita u ukupnom iznosu od 3.981.684 eura, nacionalna sredstva (MGIOR) u ukupnom iznosu od 2.705.687 eura i vlastita sredstva u iznosu od 398.168 eura.

Ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 8.778.396 eura, odnosno 55,46%. Manjak ostvarenih prihoda je rezultat manje realizacije od planirane, najvećim dijelom zbog manje realizacije po povućenim sredstvima iz kredita sklopljenim sa Privrednom bankom Zagreb d.d. za nova investicijska ulaganja i neizvršenu realizaciju planiranih investicija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Od ukupno planiranih rashoda u iznosu od 15.666.794 eura izvršena je realizacija u iznosu od 8.776.482 eura, odnosno 55,45%. Manji ostvareni rashod odnosi se na manju realizaciju planiranih investicija sa sredstvima kredita i na neizvršenu realizaciju planiranih investicija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te na neizvršenu realizaciju planiranih investicija iz dodatka za izgradnju i naknade za priključenje.

Najveći dio ostvarenih rashoda otpada na potpuno izvršenje financijske realizacije Eu Projekta Poreč po izvršenom obračunu. S obzirom da je sa krajem 2023. godine zatvoreno financiranje u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija, pravovremeno su povućena preostala osigurana financijska sredstva. Podmirene su sve obveze prema dobavljačima po navedenom projektu. Nakon završetka financijske realizacije EU Projekta Poreč na raspoloživim sredstvima naknade za razvoj za izvještajno razdoblje na dan 31.12.2023. godine preostaje iznos (pozitivan saldo) od 1.914 eura koji predstavlja razliku prihodovne i rashodovne strane realizacije Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu.

Od planiranih rashoda naknade za razvoj realiziran je iznos od 3.389.280 eura, odnosno 107,22%. Od planiranih rashoda ostalih troškova realiziran je iznos od 1.473.978 eura, odnosno 20,34%, od kojih najveći dio, u iznosu od 1.206.017 eura, otpada na sredstva kredita.

2.5.2 EU PROJEKT POREČ

Budući da je izvješće o napretku EU projekta, a samim tim i tekuće aktivnosti, predmet kontinuiranog izvješćivanja Nadzornog odbora, u ovom odjeljku dajemo samo osnovnu informaciju vezanu uz realizaciju projekta, a samim time i plana gradnje.

Za EU projekt Poreč od planiranih prihoda u iznosu od 6.192.417 eura izvršena je realizacija u iznosu od 5.269.210 eura, odnosno u visini od 85,09%. Od planiranih rashoda u iznosu od 4.888.562 eura realiziran je iznos od 3.913.224 eura, odnosno u visini od 80,03%.

2.5.3 REALIZACIJA PLANA GRADNJE SA SREDSTVIMA IZ NAKNADE ZA RAZVOJ PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

**GRAD POREČ**

Od ukupno planiranih rashoda u iznosu od 1.502.279 eura, izvršena je realizacija u iznosu od 1.837.077 eura.

Ukupni troškovi na realizaciji EU projekta obuhvaćaju: otplatu godišnjeg anuiteta kredita za lokalnu komponentu EU projekta, troškove intelektualnih usluga, troškove Voditelja projekta i troškove zbog primjene sustege od 25% po ugovoru za izgradnju uređaja u sklopu EU projekta. Isti iznose ukupno 1.508.464 eura, što u odnosu na ukupno planirani iznos od 1.451.18 eura, predstavlja realizaciju u visini od 103,95%.

Ukupni troškovi naknade Istarskom vodovodu iznose 50.196 eura, što u odnosu na planirani iznos od 51.098 eura predstavlja manju realizaciju od 1,76%.

Od neplaniranih troškova sredstvima naknade za razvoj ostvarena je realizacija u ukupnom iznosu od 278.417 eura. Ostvareni neplanirani troškovi odnose se na troškove naknade za interkalarnu kamatu po kreditu PBZ-a za realizaciju investicijskog ulaganja prema učešću JLS-a, u iznosu od 2.098 eura; na okončane situacije za izvršene realizacije investicija na izgradnji dijela sustava odvodnje Servisne zone III – Facinka, te dijela kanalizacijske mreže naselja Molindrio u ukupnom iznosu od 58.198 eura, te na troškove investicije na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Fuškulin – I. faza u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u iznosu od 218.121 eura. Po rješavanju zahtjeva za nadoknadu sredstava od strane Hrvatskih voda, dobivena bespovratna sredstva u visini od 90% vratiti će se u raspoloživu naknadu za razvoj.

**OPĆINA VRSAR**

Od ukupno planiranih rashoda u iznosu od 542.201 eura, izvršena je realizacija u iznosu od 563.714 eura.

Ukupni troškovi na realizaciji EU projekta obuhvaćaju: otplatu godišnjeg anuiteta kredita za lokalnu komponentu EU projekta, troškove intelektualnih usluga i troškove Voditelja projekta i troškove zbog primjene sustege od 25% po ugovoru za izgradnju uređaja i ostalih postrojenja u sklopu EU projekta. Isti iznose ukupno 550.151 eura, što u odnosu na ukupno planirani iznos od 529.229 eura, predstavlja realizaciju u visini od 103,95%.

Ukupni troškovi naknade Istarskom vodovodu iznose 13.021 eura, što u odnosu na planirani iznos od 12.980 eura predstavlja realizaciju od 100,31%.

Od neplaniranih troškova sredstvima naknade za razvoj ostvarena je realizacija u ukupnom iznosu od 542 eura. Isti se odnose na troškove naknade za interkalarnu kamatu po kreditu PBZ-a za realizaciju investicijskog ulaganja prema učešću JLS-a.

**OPĆINA FUNTANA**

Od ukupno planiranih rashoda u iznosu od 364.141 eura, izvršena je realizacija u iznosu od 372.662 eura.

Ukupni troškovi na realizaciji EU projekta obuhvaćaju: otplatu godišnjeg anuiteta kredita za lokalnu komponentu EU projekta, troškove intelektualnih usluga i troškove Voditelja projekta i troškove zbog primjene sustege od 25% po ugovoru za izgradnju uređaja i ostalih postrojenja u sklopu EU projekta. Isti iznose ukupno 361.863 eura, što u odnosu na ukupno planirani iznos od 353.895 eura, predstavlja realizaciju u visini od 102,25%.

Ukupni troškovi naknade Istarskom vodovodu iznose 10.369 eura, što u odnosu na planirani iznos od 10.246 eura predstavlja realizaciju od 101,20%.

Od neplaniranih troškova sredstvima naknade za razvoj ostvarena je realizacija u ukupnom iznosu od 430 eura. Isti se odnose na troškove naknade za interkalarnu kamatu po kreditu PBZ-a za realizaciju investicijskog ulaganja prema učešću JLS-a.

**OPĆINA TAR - VABRIGA**

Od ukupno planiranih rashoda u iznosu od 597.921 eura, izvršena je realizacije u iznosu od 611.334 eura.

Ukupni troškovi na realizaciji EU projekta obuhvaćaju: otplatu godišnjeg anuiteta kredita za lokalnu komponentu EU projekta, troškove intelektualnih usluga i troškove Voditelja projekta i troškove zbog primjene sustege od 25% po ugovoru za izgradnju uređaja i ostalih postrojenja u sklopu EU projekta. Isti iznose ukupno 595.740 eura, što u odnosu na ukupno planirani iznos od 582.658 eura, predstavlja realizaciju u visini od 102,25%.

Ukupni troškovi naknade Istarskom vodovodu iznose 15.040 eura, što u odnosu na planirani iznos od 15.263 eura predstavlja realizaciju od 98,54%.

Od neplaniranih troškova sredstvima naknade za razvoj ostvarena je realizacija u ukupnom iznosu od 554 eura. Isti se odnose na troškove naknade za interkalarnu kamatu po kreditu PBZ-a za realizaciju investicijskog ulaganja prema učešću JLS-a.

**OPĆINA SV. LOVREČ**

Od ukupno planiranih rashoda u iznosu od 76.448 eura, izvršena je realizacija u iznosu od 2.326 eura.

Ostvareni troškovi u većem dijelu odnose se na troškove naknade Istarskom vodovodu u iznosu od 2.306 eura što u odnosu na planirani iznos od 1.327 eura predstavlja veću realizaciju od 173,75%.

Planirana investicija dogradnja kanalizacijske mreže naselja Belvedere u Sv.Lovreču realizirana je u ukupnom iznosu od 71.808 eura, ali je financirana iz vlastitih sredstava. U 2024. godini sredstva naknade za razvoj teretiti će se za navedeni iznos.

Od neplaniranih troškova sredstvima naknade za razvoj ostvarena je realizacija u ukupnom iznosu od 20 eura. Isti se odnose na troškove naknade za interkalarnu kamatu po kreditu PBZ-a za realizaciju investicijskog ulaganja prema učešću JLS-a.

**OPĆINA VIŽINADA**

Od ukupno planiranih rashoda u iznosu od 77.975 eura, izvršena je realizacija u iznosu od 2.166 eura.

Ostvareni troškovi većim dijelom odnose se na troškove naknade Istarskom vodovodu u iznosu od 2.164 eura što u odnosu na planirani iznos od 1.991 eura predstavlja veću realizaciju od 108,67%. Planirani troškovi na rješavanju imovinsko pravnih poslova za projekt: Jugozapadni dio Općine Vižinada Lašići-Bukori\_Baldaši-Ohnići te trošak po ugovoru za elektroenergetski priključak uređaja na elektro energetsku mrežu HEP-a realizirati će se po stvaranju uvjeta.

Od neplaniranih troškova sredstvima naknade za razvoj ostvarena je realizacija u ukupnom iznosu od 2 eura. Isti se odnose na troškove naknade za interkalarnu kamatu po kreditu PBZ-a za realizaciju investicijskog ulaganja prema učešću JLS-a.

2.5.4 REALIZACIJA PLANA GRADNJE SA SREDSTVIMA IZ DODATKA ZA IZGRADNJU I NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

**OPĆINA VRSAR**

Planirana neutrošena sredstva u iznosu od 530.718 EUR, realizirati će se na izgradnji I faze Podsustava Flengi – Gradina – Marasi, kada budu stvoreni uvjeti za gradnju.

Tijekom postupka provedbe javne nabave, u prvom kvartalu 2024. godine sklopljen je sporazum između općine Vrsar i Odvodnje Poreč o prijenosu sredstava dodatka za izgradnju i naknade za priključenje u svrhu izgradnje kanalizacijske mreže naselja Flengi sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

2.5.5 REALIZACIJA PLANA SA OSTALIM IZVORIMA PRIHODA

2.5.5.1 VLASTITA SREDSTVA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

S obzirom da je najveći dio sredstava naknade za razvoj predviđen za realizaciju EU Projekta Poreč, kako se ne bi zaustavio investicijski ciklus gradnje komunalnih vodnih građevina izvršena je realizacija dijelom iz planiranih vlastitih sredstava.

Od ukupno planiranih rashoda vlastitih sredstava u iznosu od 398.168 eura, realiziran je iznos od 267.961 eura.

**GRAD POREČ**

Na području Grada Poreča od planiranih rashoda  vlastitih sredstava u iznosu 215.675 eura, izvršena je realizacija u iznosu od 116.580 eura.

Od investicija predviđenih planom gradnje komunalnih građevina realizirani troškovi većim dijelom odnose se na dogradnju mreža u naseljima Veli Maj, Ladrovići i Vranići, dalje na troškove okončanja radova na izgradnji mreža naselja Molindrio i Servisne zone III – Facinka i na troškove pristojbi za ishođenje građevinskih dozvola za Špadiće I faza i Dračevac.

Ostali neplanirani troškovi u ukupnom iznosu od 54.679 eura u većem dijelu odnose se na rekonstrukciju glavnog kolektora u AC Bijela uvala, te na troškove provedbe javnih nabava za izgradnju kanalizacijskih mreža u naseljima: Fuškulin, Jasenovica, Čuši i Bonaci.

**OPĆINA VRSAR**

Na području Općine Vrsar od planiranih rashoda vlastitih sredstava u iznosu 59.062 eura, izvršena je realizacija u iznosu od 254 eura.

Od investicija predviđenih planom gradnje komunalnih vodnih građevina na izradi projektne dokumentacije odvodnje za naselja u zaleđu Općine Vrsar, isti će se dovršiti kada budu stvoreni uvjeti za realizaciju.

Ostali neplanirani troškovi u iznosu od 254 eura odnose se na naknadu za provedbu javne nabave i pristojbu za rješavanje imovinsko pravnih poslova.

**OPĆINA FUNTANA**

Na području Općine Funtana od planiranih rashoda vlastitih sredstava u iznosu 46.984 eura, izvršena je realizacija u iznosu od 77.037 eura.

Od investicija predviđenih planom gradnje komunalnih vodnih građevina izvršena realizacija u iznosu od 9.993 eura odnosi se na troškove novelacije glavnih projekata za potrebe ishođenja građevinske dozvole za sve tri faze te trošak izrade izvatka iz glavnih projekata za provedbu javne nabave za izvođenje investicije na izgradnji kanalizacijske mreže III faze i dio II faze istočnog dijela naselja Funtana.

Planirana rekonstrukcija kolektora u zoni zahvata radova na rotoru državne ceste je izvršena u 2021. godini, međutim Hrvatske ceste još nisu podnijele zahtjev za doznaku sredstava. Ostale investicije predviđenih planom gradnje komunalnih vodnih građevina dovršiti će se kada budu stvoreni uvjeti za realizaciju.

Ostali neplanirani troškovi u ukupnom iznosu od 67.044 eura većim dijelom odnose se na izgradnju kanalizacijske mreže IV faze istočnog dijela naselja Funtana, dok se ostali dio odnosi na troškove u postupku nepotpunog izvlaštenja za izgradnju mreže I faze istočnog dijela naselja Funtana.

**OPĆINA TAR-VABRIGA**

Na području Općine Tar-Vabriga od planiranih rashoda vlastitih sredstava u iznosu 74.325 eura, izvršena je realizacija u iznosu od 2.282 eura.

Od investicija predviđenih planom gradnje komunalnih vodnih građevina realizirati će se kada budu stvoreni uvjeti za realizaciju.

Ostali neplanirani troškovi u ukupnom iznosu od 2.282 eura odnose se većim dijelom na troškove usluge stručnog nadzora na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Barbići te na troškove vodnog doprinosa na ishođenu građevinsku dozvolu za dogradnju kanalizacijske mreže u naselju Perci.

**OPĆINA SV. LOVREČ**

Na području Općine Sv.Lovreč od planiranih rashoda vlastitih sredstava u iznosu 2.124 eura izvršena je realizacija u iznosu od 71.808 eura.

Od investicije predviđene planom gradnje komunalnih vodnih građevina izvršena realizacija u iznosu od 71.808 eura odnosi se većim dijelom na dogradnju kanalizacijske mreže naselja Belvedere u Sv.Lovreču, te na pristojbe i naknade za osnivanje pravo služnosti na izgradnji

kanalizacijske mreže naselja Selina. Realizirani iznos na dogradnji kanalizacijske mreže naselja Belvedere u visini od 65.992,12 eura u 2024. godini teretiti će se sredstva naknade za razvoj.

**OPĆINA VIŽINADA**

Na području Općine Vižinada od planiranih rashoda vlastitih sredstava u iznosu 13.272 eura realizacija će se izvršiti kada budu stvoreni uvjeti.

Planirana investicija za rješavanje imovinsko pravnih poslova za projekt: Jugozapadni dio Općine Vižinada Lašići - Vrh Lašići – Bukori – Baldaši - Ohnići realizirati će se kada se stvore uvjeti.

2.5.6 KREDIT PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

S obzirom da je najveći dio sredstava naknade za razvoj predviđen za realizaciju EU Projekta Poreč, kako se ne bi zaustavio investicijski ciklus gradnje komunalnih vodnih građevina izvršena je realizacija iz planiranih sredstava kredita.

Od ukupno planiranih rashoda sredstava kredita u iznosu od 3.981.684 eura, realiziran je iznos od 1.206.018 eura.

**GRAD POREČ**

Na području Grada Poreča od planiranih rashoda sredstava kredita u iznosu 2.251.510 eura, izvršena je realizacija u iznosu od 821.827 eura.

Od devet investicija predviđenih planom gradnje komunalnih građevina realizirani troškovi odnose se na tri investicije u naseljima Antonci, Kosinožići i Vežnaveri, a koje će se okončati u 2024. godini. Za planirane investicije na izgradnji kanalizacijskih mreža u naseljima Fuškulin, Jasenovica, Čuši i Bonaci, koje će se dijelom financirati sa sredstvima iz programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, provedeni su postupci javne nabave i u izvještajnom razdoblju sklopljeni su ugovori o radovima za naselje Fuškulin, Jasenovica i Čuši. Radovi su započeti samo u naselju Fuškulin - I faza, a djelom izvršena realizacija financirana je sredstvima naknade za razvoj.

**OPĆINA VRSAR**

Na području Općine Vrsar od planiranih rashoda sredstava kredita u iznosu 623.797 eura, realizacija će se izvršiti kada budu stvoreni uvjeti.

Od investicije predviđenih planom gradnje komunalnih vodnih građevina proveden je postupak za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Flengi I faza sa UPOV-om, međutim budući je uložena Žalba na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, postupak nije dovršen u izvještajnom razdoblju. U međuvremenu sklopljen je Ugovor o izvođenju radova sa odabranim ponuditeljem, a izvođač radova uveden je u posao krajem travnja 2024. godine.

Što se tiče investicije na izgradnji dijela kanalizacijske mreže naselja Gradina realizirati će se kad se stvore uvjeti.

**OPĆINA FUNTANA**

Na području Općine Funtana od planiranih rashoda sredstava kredita u iznosu 469.839 eura, izvršena je realizacija u iznosu od 125.572 eura.

Od investicija predviđenih planom gradnje komunalnih vodnih građevina izvršena realizacija u iznosu od 125.572 eura odnosi se na troškove na izgradnji kanalizacijske mreže III faze istočnog dijela naselja Funtana. Planirane investicije na izgradnji kanalizacijske mreže I i II faze istočnog dijela naselja Funtana realizirati će se kada budu stvoreni uvjeti.

**OPĆINA TAR-VABRIGA**

Na području Općine Tar-Vabriga od planiranih rashoda sredstava kredita u iznosu 615.037 eura, izvršena je realizacija u iznosu od 258.619 eura.

Od investicija predviđenih planom gradnje komunalnih vodnih građevina izvršena realizacija odnosi se na troškove na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Barbići II faza. Planirana investicija na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Perci realizirati će se kada budu stvoreni uvjeti.

2.5.7 NACIONALNA SREDSTVA

Od planiranih Nacionalnih sredstava u iznosu od 2.705.687 eura, isti će se realizirati kada budu stvoreni uvjeti odnosno u 2024. godini.

Nakon uspješne projektne prijave putem Sustava fondovi**eu**, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je dana 04.09.2023. godine Odluku o odobrenju financiranja projekta „Projekt Poreč“ javnog isporučitelja vodnih usluga Odvodnja Poreč d.o.o. sa bespovratnim financijskim doprinosom iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupna procijenjena vrijednost prijavljenog projekta iznosi 2.698.183,68 eura, a prihvatljivi procijenjeni troškovi iznose 2.158.546,94 eura, od čega dodijeljeni bespovratni financijski doprinos iz MOO iznosi maksimalno 1.726.837,57 eura, odnosno 80% iznosa prihvatljivih izdataka.

Temeljem donijete Odluke, Odvodnja Poreč d.o.o. je dana 08.09.2023. godine sklopila sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama **Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za „Projekt Poreč“** kojim se Odvodnji Poreč d.o.o. dodjeljuju financijska sredstva u iznosu od 1.726.837,57 eura bez PDV-a, odnosno 80% iznosa, za izgradnju kanalizacijske mreže u naseljima Bonaci, Fuškulin, Jasenovica i Čuši.

Također Odvodnja Poreč d.o.o. sklopila je dana 08.09.2023. godine sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama **Ugovor o sufinanciranju projekta „Projekt Poreč“**, kojim se Odvodnji Poreč d.o.o. dodjeljuju financijska sredstva u iznosu od 215.854,69 eura bez PDV-a, odnosno 10% iznosa prihvatljivih izdataka, za izgradnju kanalizacijske mreže u naseljima Bonaci, Fuškulin, Jasenovica i Čuši.

Tim Ugovorima Odvodnja Poreč d.o.o. za realizaciju prijavljenih projekata dobiva bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 1.942.692,25 eura, odnosno 90% prihvatljivih troškova.

Za planirane investicije na izgradnji kanalizacijskih mreža u naseljima Fuškulin, Jasenovica, Čuši i Bonaci, provedeni su postupci javne nabave i u izvještajnom razdoblju sklopljeni su ugovori o radovima za naselje Fuškulin, Jasenovica i Čuši. U sklopu navedenog programa financiranja u 2023. godini su započeli radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Fuškulin – I faza, dok je početak radova na ostalim naseljima planiran u 2024. godini. Djelom izvršena realizacija u četvrtom kvartalu 2023. godine financirana je sa sredstvima naknade za razvoj. Po rješavanju zahtjeva za nadoknadu sredstava od strane Hrvatskih voda u 2024. godini, dobivena bespovratna sredstva vratiti će se u raspoloživu naknadu za razvoj.

2.5.8 KOMENTAR

Pregledom tablica u prilogu, može se zaključiti da je manji dio planiranih i neplaniranih investicija prema ukazanoj potrebi realiziran, a neke investicije su u tijeku realizacije.

Utjecaj na realizaciju sa nacionalnim sredstvima imao je dugotrajan postupak provjere predanog projektnog prijedloga te sklapanje Ugovora o dodjeli o bespovratnim sredstvima za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove  sustava razvoja  javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“, tek u mjesecu rujnu 2023. godine. Nakon što su osigurana sredstva pokrenuti su postupci javne nabave.

Realizacija planiranih investicija u izvještajnom razdoblju posljedica je složenih postupaka rješavanja imovinsko pravnih odnosa koji su uvjet za ishođenje akata o gradnji i za početak gradnje te žalbeni postupci u provedbi javnih nabava.

U narednom razdoblju očekuje se povlačenje bespovratnih sredstava po sklopljenom ugovoru sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i sa Hrvatskim vodama za sufinanciranje prihvaćenih projektnih prijedloga u prijavi za realizaciju u 2023. i 2024. godini po programu Mehanizam za oporavak i otpornost, sa učešćem nacionalnih tijela od 90% prihvatljivih izdataka.

Namjera Odvodnje Poreč je nastaviti sa radovima na pripremi projektne dokumentacije, i na izgradnji sustava javne odvodnje, kako bi se ostvarila čim veća priključenost korisnika na sustav, a time i podigla razina kvalitete života građana.

U skladu s navedenim, tijekom lipnja 2023. godine osnovan projektni tim u suradnji s Hrvatskim vodama za pripremu novog EU Projekta na izradi Predstudije izvodljivosti za proširenje sustava javne odvodnje na uslužnom području Odvodnje Poreč d.o.o..

Odvodnja Poreč činiti će i nadalje sve što je potrebno kako bi Hrvatske vode sufinancirale što više planiranih investicija.

U tabelarnim pregledima u prilogu prikazana je realizacija plana gradnje komunalnih vodnih građevina Odvodnje Poreč d.o.o. za 2023. godinu.

## PRIKAZ REALIZACIJE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. GODINU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACIJA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2023.  ODVODNJA POREČ d.o.o.** | | | |
|  | | |  |
| **PRIHODI** | | **PLAN 2023.** | **REALIZACIJA PLANA 2023.** |
|  |  |  |  |
| **1.** | **EU PROJEKT POREČ** |  |  |
| EU FOND | | 2.736.688 | 2.896.158 |
| MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA | | 320.266 | 339.022 |
| HRVATSKE VODE | | 320.266 | 339.022 |
| FINANCIRANJE LOKALNOG DIJELA (JLS) | | 1.512.342 | 339.022 |
| KREDIT EU PROJEKT (sa neutrošenim dijelom) | | 1.302.855 | 1.355.986 |
| **UKUPNO EU PROJEKT POREČ** | | **6.192.417** | **5.269.210** |
|  |  |  |  |
| **2.** | **NAKNADA ZA RAZVOJ (PRIHOD S POVRATIMA)** |  |  |
| GRAD POREČ - PARENZO | | 1.021.966 | 1.103.244 |
| OPĆINA VRSAR | | 259.606 | 286.319 |
| OPĆINA FUNTANA | | 204.924 | 225.416 |
| OPĆINA TAR - VABRIGA | | 305.262 | 330.837 |
| OPĆINA SV. LOVREČ | | 26.545 | 46.120 |
| OPĆINA VIŽINADA | | 39.817 | 43.271 |
| **UKUPNO NAKNADA ZA RAZVOJ** | | **1.858.119** | **2.035.207** |
|  |  |  |  |
| **3.** | **DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE** |  |  |
| PRORAČUN OPĆINE VRSAR | | 530.718 | 0 |
| **UKUPNO DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE** | | **530.718** | **0** |
|  |  |  |  |
| **4.** | **OSTALI IZVORI PRIHODA** | |  |
| VLASTITA SREDSTVA | | 398.168 | 267.961 |
| KREDIT | | 3.981.684 | 1.206.017 |
| NACIONALNA SREDSTVA (MGIOR) | | 2.705.687 | 0 |
| **UKUPNO OSTALI PRIHODI** | | **7.085.539** | **1.473.978** |
| **SVEUKUPNO** | | **15.666.794** | **8.778.396** |
|  | | |  |
| **RASHODI** | | **PLAN 2023.** | **REALIZACIJA PLANA 2023.** |
|  |  |  |  |
| **1.** | **EU PROJEKT POREČ** | |  |
| EU PROJEKT POREČ | | 4.889.562 | 3.913.224 |
| **UKUPNO EU PROJEKT POREČ** | | **4.889.562** | **3.913.224** |
|  |  |  |  |
| **2.** | **NAKNADA ZA RAZVOJ** | |  |
| GRAD POREČ - PARENZO | | 1.502.279 | 1.837.077 |
| OPĆINA VRSAR | | 542.210 | 563.714 |
| OPĆINA FUNTANA | | 364.141 | 372.662 |
| OPĆINA TAR - VABRIGA | | 597.921 | 611.334 |
| OPĆINA SV. LOVREČ | | 76.448 | 2.326 |
| OPĆINA VIŽINADA | | 77.975 | 2.166 |
| **UKUPNO NAKNADA ZA RAZVOJ** | | **3.160.974** | **3.389.280** |
|  |  |  |  |
| **3.** | **DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE** |  |  |
| PRORAČUN OPĆINE VRSAR | | 530.718 | 0 |
| **UKUPNO DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE** | | **530.718** | **0** |
|  |  |  |  |
| **4.** | **OSTALI RASHODI** | |  |
| VLASTITA SREDSTVA | | 398.168 | 267.961 |
| KREDIT | | 3.981.684 | 1.206.017 |
| NACIONALNA SREDSTVA (MGIOR) | | 2.705.687 | 0 |
| **UKUPNO OSTALI RASHODI** | | **7.085.539** | **1.473.978** |
| **SVEUKUPNO** | | **15.666.794** | **8.776.482** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |
| **REALIZACIJA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2023.  ODVODNJA POREČ d.o.o. IZVOR SREDSTAVA - EU PROJEKT POREČ I KREDIT** | | | | | |
|  |  | |  | |  | |
| **OPIS INVESTICIJE** | | **PLAN 2023.** | | **REALIZACIJA PLANA 2023.** | |
|  |  | |  | |  | |
| 1. | Izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja | | 4.864.864 | | 3.883.007 | |
| 2. | Usluge stručnog nadzora na izgradnji uređaja i postrojenja za obradu mulja | | 24.698 | | 30.218 | |
| **UKUPNO** | | **4.889.562** | | **3.913.224** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACIJA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2023.** ODVODNJA POREČ d.o.o. **IZVOR SREDSTAVA - NAKNADA ZA RAZVOJ** | | | |
|  |  |  |  |
| **OPIS INVESTICIJE** | | **PLAN 2023.** | **REALIZACIJA PLANA 2023.** |
|  |  |  |  |
| **GRAD POREČ - PARENZO** | | |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Naknada Istarskom vodovodu | 51.098 | 50.196 |
| 2. | Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt | 731.309 | 742.263 |
| 3. | Ostali troškovi realizacije EU Projekta Poreč | 719.872 | 766.201 |
| 4. | Ostali troškovi realizacije kredita za Investicijsko ulaganje | 0 | 2.098 |
| 5. | Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Molindrio | 0 | 20.382 |
| 6. | Izgradnja sustava odvodnje Servisne zone III - Facinka | 0 | 37.815 |
| 9. | NPOO2 – Projekt Poreč | 0 | 218.121 |
| **UKUPNO** | | **1.502.279** | **1.837.077** |
|  |  |  |  |
| **OPĆINA VRSAR - ORSERA** | | |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Naknada Istarskom vodovodu | 12.980 | 13.021 |
| 2. | Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt | 185.320 | 197.021 |
| 3. | Ostali troškovi realizacije EU Projekta Poreč | 343.909 | 353.130 |
| 4. | Ostali troškovi realizacije kredita za Investicijsko ulaganje | 0 | 542 |
| **UKUPNO** | | **542.210** | **563.714** |
|  |  |  |  |
| **OPĆINA FUNTANA - FONTANE** | | |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Naknada Istarskom vodovodu | 10.246 | 10.369 |
| 2. | Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt | 129.649 | 131.535 |
| 3. | Ostali troškovi realizacije EU Projekta Poreč | 224.247 | 230.328 |
| 4. | Ostali troškovi realizacije kredita za Investicijsko ulaganje | 0 | 430 |
| **UKUPNO** | | **364.141** | **372.662** |
|  |  |  |  |
| **OPĆINA TAR - VABRIGA - TORRE - ABREGA** | | |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Naknada Istarskom vodovodu | 15.263 | 15.040 |
| 2. | Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt | 216.123 | 219.268 |
| 3. | Ostali troškovi realizacije EU Projekta Poreč | 366.534 | 376.472 |
| 4. | Ostali troškovi realizacije kredita za Investicijsko ulaganje | 0 | 554 |
| **UKUPNO** | **UKUPNO** | **597.921** | **611.334** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACIJA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2023.** ODVODNJA POREČ d.o.o. **IZVOR SREDSTAVA - NAKNADA ZA RAZVOJ** | | | |
|  |  |  |  |
| **OPIS INVESTICIJE** | | **PLAN 2023.** | **REALIZACIJA PLANA 2023.** |
|  |  |  |  |
| **OPĆINA SV.LOVREČ** | | |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Naknada Istarskom vodovodu | 1.327 | 2.306 |
| 2. | Dogradnja kanalizacijske mreže naselja Lovreč - Belvedere | 75.121 | 0 |
| 3. | Ostali troškovi realizacije kredita za Investicijsko ulaganje | 0 | 20 |
| **UKUPNO** | | **76.448** | **2.326** |
|  |  |  |  |
| **OPĆINA VIŽINADA** | | |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Naknada Istarskom vodovodu | 1.991 | 2.164 |
| 2. | Rješavanje imovinsko pravnih poslova, trošak po ugovoru za priključaka uređaja Ohnići na elektro energetsku mrežu – HEP | 75.984 | 0 |
| 3. | Ostali troškovi realizacije kredita za Investicijsko ulaganje | 0 | 2 |
| **UKUPNO** | | **77.975** | **2.166** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACIJA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2023.  ODVODNJA POREČ d.o.o.  IZVOR SREDSTAVA – DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE** | | | | | |
|  |  | |  | |  | |
| **OPIS INVESTICIJE** | | **PLAN 2023.** | | **REALIZACIJA PLANA 2023.** | |
|  |  | |  | |  | |
| 1 | Izgradnja dijela kanalizacijske mreže naselja Marasi  L =3.508 m', 2 x CS. | | 530.718 | | 0 | |
| **UKUPNO** | | **530.718** | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACIJA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023.  ODVODNJA POREČ d.o.o. IZVORI SREDSTAVA: VLASTITA, KREDIT I NACIONALNA SREDSTVA U EURIMA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPIS INVESTICIJE** | | **VLASTITA SREDSTVA** | **KREDIT** | **NACIONALNA SREDSTVA** | **PLAN 2023.** | **REALIZACIJA VLASTITA SREDSTVA** | **REALIZACIJA KREDIT** | **REALIZACIJA NACIONALNA SREDSTVA** | **REALIZACIJA PLANA 2023.** |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **GRAD POREČ - PARENZO** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Bonaci L=350 m' + 1 CS Q= 4,77 l/s | 0 | 16.590 | 132.723 | 149.313 | 199 | 0 | 0 | 199 |
| 2. | Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Fuškulin - I faza L=4.364 m' + 1 CS Q=9,17 l/s | 0 | 106.046 | 954.410 | 1.060.455 | 4.491 | 0 | 0 | 4.491 |
| 3. | Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Jasenovica - II faza L=1.070 m' + 1 CS Q= 10,50 l/s | 0 | 42.206 | 379.853 | 422.059 | 199 | 0 | 0 | 199 |
| 4. | Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Čusi - I II faza L=568 m' + 1 CS | 0 | 20.174 | 181.565 | 201.739 | 199 | 0 | 0 | 199 |
| 5. | Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Antonci - II faza L=1.358 m' + 2 CS | 0 | 464.530 | 0 | 464.530 | 0 | 491.276 | 0 | 491.276 |
| 6. | Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Kosinožići - II faza L=1.232 m' + 2 CS | 0 | 449.930 | 0 | 449.930 | 199 | 257.830 | 0 | 258.029 |
| 7. | Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Vežnaveri - II faza L=480000 m' + 2 CS | 0 | 338.443 | 0 | 338.443 | 199 | 72.721 | 0 | 72.920 |
| 8. | Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Filipini L= 1.834 m' | 0 | 419.404 | 0 | 419.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Mihelići L= 1.389 m' + 1 CS | 0 | 394.187 | 0 | 394.187 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 10. | Sanacija crpne stanice Materada | 65.698 | 0 | 0 | 65.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Dogradnja sekundarnih kolektora naselja | 59.725 | 0 | 0 | 59.725 | 59.595 | 0 | 0 | 59.595 |
| 12. | Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Molindrio | 18.581 | 0 | 0 | 18.581 | 766 | 0 | 0 | 766 |
| 13. | Izgradnja sustava odvodnje Servisne zone III - Facinka | 18.581 | 0 | 0 | 18.581 | 870 | 0 | 0 | 870 |
| 14. | Izrada projektne dokumentacije proširenja mreže na više lokacija | 15.927 | 0 | 0 | 15.927 | 663 | 0 | 0 | 663 |
| 15. | Izrada predstudije izvodljivosti za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture izvan područja zahvata EU Projekta Poreč | 13.272 | 0 | 0 | 13.272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Izrada idejnog projekta sustava odvodnje područja UPU Materada -Mali Maj, L= 2.000 m' (građevinsko područje u izgradnji) | 13.272 | 0 | 0 | 13.272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Idejni i glavni projekt sustava odvodnje povijesne jezgre 2. i 5. etapa, L=900 m' (Sufinanciranje Gradu Poreču) | 10.618 | 0 | 0 | 10.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Rekonstrukcija KK u AC Bijela uvala | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.193 | 0 | 0 | 0 |
|  | **L = 1.050 m'** | **215.675** | **2.251.510** | **1.648.550** | **4.115.734** | **116.580** | **821.827** | **0** | **889.213** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACIJA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023.  ODVODNJA POREČ d.o.o. IZVORI SREDSTAVA: VLASTITA, KREDIT I NACIONALNA SREDSTVA U EURIMA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPIS INVESTICIJE** | | **VLASTITA SREDSTVA** | **KREDIT** | **NACIONALNA SREDSTVA** | **PLAN 2023.** | **REALIZACIJA VLASTITA SREDSTVA** | **REALIZACIJA KREDIT** | **REALIZACIJA NACIONALNA SREDSTVA** | **REALIZACIJA PLANA 2023.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPĆINA VRSAR - ORSERA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Flengi i UPOV  L=3.310 m' + UPOV 300 + 300 ES | 0 | 117.460 | 1.057.137 | 1.174.597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Izgradnja dijela kanalizacijske mreže naselja Gradina L=2.617 m' | 0 | 506.338 | 0 | 506.338 | 254 | 0 | 0 | 254 |
| 21. | Dogradnja sekundarnih kolektora naselja | 14.600 | 0 | 0 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Izrada Idejnog projekta individualnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Bralići i Delići (L=2.100 m' + 3 x CS + UPOV 80 ES) | 24.554 | 0 | 0 | 24.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Izrada Idejnog projekta individualnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Begi (L=470 m' + UPOV 80 ES) | 9.954 | 0 | 0 | 9.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Izrada Idejnog projekta individualnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kontešići (L=470 m' + UPOV 80 ES) | 9.954 | 0 | 0 | 9.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Ukupno Vrsar:** | **59.062** | **623.797** | **1.057.137** | **1.739.996** | **254** | **0** | **0** | **254** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACIJA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023.  ODVODNJA POREČ d.o.o. IZVORI SREDSTAVA: VLASTITA, KREDIT I NACIONALNA SREDSTVA U EURIMA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPIS INVESTICIJE** | | **VLASTITA SREDSTVA** | **KREDIT** | **NACIONALNA SREDSTVA** | **PLAN 2023.** | **REALIZACIJA VLASTITA SREDSTVA** | **REALIZACIJA KREDIT** | **REALIZACIJA NACIONALNA SREDSTVA** | **REALIZACIJA PLANA 2023.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPĆINA FUNTANA - FONTANE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Izgradnja dijela kanalizacijske mreže I faze istočnog dijela naselja Funtana, L = 1.105 m' + 1 CS | 0 | 125.423 | 0 | 125.423 | 2.523 | 0 | 0 | 2.523 |
| 26. | Izgradnja kanalizacijske mreže II faze istočnog dijela naselja Funtana, L = 812 | 3.584 | 187.139 | 0 | 190.723 | 9.993 | 0 | 0 | 9.993 |
| 26. | Izgradnja kanalizacijske mreže III faze istočnog dijela naselja Funtana, L = 683 | 3.053 | 157.277 | 0 | 160.329 | 0 | 125.572 | 0 | 125.572 |
| 27. | Izgradnja kanalizacijske mreže IV faze istočnog dijela naselja Funtana, L = 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.521 | 0 | 0 | 64.521 |
| 28. | Dogradnja sekundarnih kolektora naselja | 32.384 | 0 | 0 | 32.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Rekonstrukcija glavnog kolektora u zoni zahvata radova na rotora D75 Funtana, L=90 m' (sufinanciranje Hrvatskim cestama) | 5.309 | 0 | 0 | 5.309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Izrada izvedbenog projekta sustava odvodnje istočnog dijela naselja Funtana kod groblja, L= 350 m'  (izgrađeno građevinsko područje, projekt za izvođenje) | 2.654 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Ukupno Funtana:** | **46.984** | **469.839** | **0** | **516.823** | **77.037** | **125.572** | **0** | **202.609** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACIJA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023.  ODVODNJA POREČ d.o.o. IZVORI SREDSTAVA: VLASTITA, KREDIT I NACIONALNA SREDSTVA U EURIMA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPIS INVESTICIJE** | | **VLASTITA SREDSTVA** | **KREDIT** | **NACIONALNA SREDSTVA** | **PLAN 2023.** | **REALIZACIJA VLASTITA SREDSTVA** | **REALIZACIJA KREDIT** | **REALIZACIJA NACIONALNA SREDSTVA** | **REALIZACIJA PLANA 2023.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPĆINA TAR - VABRIGA - TORRE - ABREGA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Rošini završna faza,  L=820 m' + 1 CS 6 l/s | 26.545 | 0 | 0 | 26.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Dogradnja kanalizacijske mreže naselja Perci,  L= 406 m' + 1 CS 6 l/s | 0 | 172.672 | 0 | 172.672 | 187 | 0 | 0 | 187 |
| 33. | Izgradnja dijela kanalizacijske mreže naselja Barbići II faza  L= 1.974 m' | 0 | 442.365 | 0 | 442.365 | 2.095 | 258.619 | 0 | 260.714 |
| 34. | Izgradnja kanalizacijske mreže Istarske ulice u sklopu sustava javne odvodnje naselja Tar. L=150 m' | 23.890 | 0 | 0 | 23.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Izrada idejnog projekta sustava odvodnje sjeveroistočnog dijela naselja Tar, L=1000 m' + CS  (građevinsko područje kod poticajne stanogradnje) | 9.291 | 0 | 0 | 9.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Izrada idejnog projekta sustava odvodnje južnog dijela naselja Vabriga, L=400 m' + CS (građ. područje ispod ceste) | 3.982 | 0 | 0 | 3.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Izrada Glavnog projekta za izgradnju kanalizacijske mreže sjevernog dijela građevinskog područja naselja Tar, L=750 m' + CS (priključenje na kolektor u Pazinskoj ulici) | 10.618 | 0 | 0 | 10.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Ukupno Tar-Vabriga:** | **74.325** | **615.037** | **0** | **689.362** | **2.282** | **258.619** | **0** | **260.901** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACIJA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023.  ODVODNJA POREČ d.o.o. IZVORI SREDSTAVA: VLASTITA, KREDIT I NACIONALNA SREDSTVA U EURIMA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPIS INVESTICIJE** | | **VLASTITA SREDSTVA** | **KREDIT** | **NACIONALNA SREDSTVA** | **PLAN 2023.** | **REALIZACIJA VLASTITA SREDSTVA** | **REALIZACIJA KREDIT** | **REALIZACIJA NACIONALNA SREDSTVA** | **REALIZACIJA PLANA 2023.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPĆINA SV. LOVREČ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Dogradnja sekundarne mreže naselja Sv.Lovreč | 2.124 | 21.501 | 0 | 23.625 | 71.808 | 0 | 0 | 71.808 |
|  | **Ukupno Lovreč:** | 2.124 | **21.501** | **0** | **23.625** | **71.808** | **0** | **0** | **71.808** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPĆINA VIŽINADA - VISINADA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Rješavanje imovinsko pravnih poslova za projekt: Jugozapadni dio Općine Vižinada Lašići-Bukuri\_Baldaši-Ohnići | 13.272 | 2.389 | 0 | 15.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Ukupno Vižinada:** | **13.272** | **2.389** | **0** | **15.661** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO** | | **398.168** | **3.981.684** | **2.705.687** | **7.085.540** | **267.961** | **1.206.018** | **0** | **1.424.785** |

# FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

**BILANCA, stanje na dan 31.12.2023. godine**

- u EUR –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obveznik: 67294322519; Odvodnja Poreč d.o.o.** | | | | |
| **Naziv pozicije** | **AOP oznaka** | **Rbr.  bilješke** | **Prethodna godina (neto)** | **Tekuća godina (neto)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **AKTIVA** | | | | |
| **A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL** | **001** |  |  |  |
| **B) DUGOTRAJNA IMOVINA** (AOP 003+010+020+031+036) | **002** |  | 70.412.768,29 | 72.109.868,28 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | **003** |  | 42.426,34 | 373.714,09 |
| 1. Izdaci za razvoj | **004** |  | 15.527,15 | 181.799,56 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver  i ostala prava | **005** |  | 525,18 | 181.718,21 |
| 3. Goodwill | **006** |  |  |  |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | **007** |  |  |  |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | **008** |  |  |  |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | **009** |  | 26.374,01 | 10.196,32 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | **010** |  | 70.370.341,95 | 71.719.132,85 |
| 1. Zemljište | **011** |  | 1.151.798,00 | 1.151.798,00 |
| 2. Građevinski objekti | **012** |  | 20.278.069,12 | 49.736.876,32 |
| 3. Postrojenja i oprema | **013** |  | 2.298.658,15 | 11.701.975,93 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | **014** |  | 460.475,27 | 296.802,27 |
| 5. Biološka imovina | **015** |  |  |  |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | **016** |  |  |  |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | **017** |  | 46.181.341,41 | 8.831.680,33 |
| 8. Ostala materijalna imovina | **018** |  |  |  |
| 9. Ulaganje u nekretnine | **019** |  |  |  |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | **020** |  | 0,00 | 17.021,34 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | **021** |  |  |  |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | **022** |  |  |  |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | **023** |  |  |  |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim  interesom | **024** |  |  |  |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih  sudjelujućim interesom | **025** |  |  |  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim  sudjelujućim interesom | **026** |  |  |  |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | **027** |  |  |  |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | **028** |  |  | 17.021,34 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | **029** |  |  |  |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | **030** |  |  |  |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | **031** |  | 0,00 | 0,00 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | **032** |  |  |  |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | **033** |  |  |  |
| 3. Potraživanja od kupaca | **034** |  |  |  |
| 4. Ostala potraživanja | **035** |  |  |  |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | **036** |  |  |  |
| **C) KRATKOTRAJNA IMOVINA** (AOP 038+046+053+063) | **037** |  | 10.405.691,95 | 14.064.064,25 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | **038** |  | 10.821,08 | 9.233,15 |
| 1. Sirovine i materijal | **039** |  | 10.821,08 | 9.233,15 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | **040** |  |  |  |
| 3. Gotovi proizvodi | **041** |  |  |  |
| 4. Trgovačka roba | **042** |  |  |  |
| 5. Predujmovi za zalihe | **043** |  |  |  |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | **044** |  |  |  |
| 7. Biološka imovina | **045** |  |  |  |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | **046** |  | 7.671.075,45 | 6.880.548,39 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | **047** |  |  |  |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | **048** |  |  |  |
| 3. Potraživanja od kupaca | **049** |  | 548.253,93 | 797.517,64 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | **050** |  |  |  |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | **051** |  | 53.734,24 | 17.921,97 |
| 6. Ostala potraživanja | **052** |  | 7.069.087,28 | 6.065.108,78 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | **053** |  | 23.143,54 | 0,00 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | **054** |  |  |  |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | **055** |  |  |  |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | **056** |  |  |  |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih  sudjelujućim interesom | **057** |  |  |  |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih  sudjelujućim interesom | **058** |  |  |  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim  sudjelujućim interesom | **059** |  |  |  |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | **060** |  |  |  |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | **061** |  | 23.143,54 |  |
| 9. Ostala financijska imovina | **062** |  |  |  |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | **063** |  | 2.700.651,88 | 7.174.282,71 |
| **D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI  PRIHODI** | **064** |  | 3.568,75 | 19.868,32 |
| **E) UKUPNO AKTIVA** (AOP 001+002+037+064) | **065** |  | 80.822.028,99 | 86.193.800,85 |
| **F) IZVANBILANČNI ZAPISI** | **066** |  | 28.529.679,88 | 20.839.581,18 |
| **PASIVA** | | | | |
| **A) KAPITAL I REZERVE** (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | **067** |  | 7.916.795,30 | 8.069.793,45 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | **068** |  | 6.702.687,64 | 6.702.660,00 |
| II. KAPITALNE REZERVE | **069** |  |  | 27,62 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | **070** |  | 15,03 | 15,03 |
| 1. Zakonske rezerve | **071** |  |  |  |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | **072** |  |  |  |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | **073** |  |  |  |
| 4. Statutarne rezerve | **074** |  |  |  |
| 5. Ostale rezerve | **075** |  | 15,03 | 15,03 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | **076** |  | 1.150.175,86 | 1.150.175,86 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | **077** |  | 0,00 | 0,00 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu  dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | **078** |  |  |  |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | **079** |  |  |  |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | **080** |  |  |  |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | **081** |  |  |  |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja  (konsolidacija) | **082** |  |  |  |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | **083** |  | 39.996,42 | 63.916,77 |
| 1. Zadržana dobit | **084** |  | 39.996,42 | 63.916,77 |
| 2. Preneseni gubitak | **085** |  |  |  |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | **086** |  | 23.920,35 | 152.998,17 |
| 1. Dobit poslovne godine | **087** |  | 23.920,35 | 152.998,17 |
| 2. Gubitak poslovne godine | **088** |  |  |  |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | **089** |  |  |  |
| **B) REZERVIRANJA** (AOP 091 do 096) | **090** |  | 0,00 | 2.305.653,07 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | **091** |  |  | 71.478,01 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | **092** |  |  |  |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | **093** |  |  | 2.234.175,06 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | **094** |  |  |  |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | **095** |  |  |  |
| 6. Druga rezerviranja | **096** |  |  |  |
| **C) DUGOROČNE OBVEZE** (AOP 098 do 108) | **097** |  | 9.893.545,39 | 6.033.693,21 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | **098** |  |  |  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | **099** |  |  |  |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | **100** |  |  |  |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih  sudjelujućim interesom | **101** |  |  |  |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | **102** |  |  |  |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | **103** |  | 6.113.122,01 | 6.033.693,21 |
| 7. Obveze za predujmove | **104** |  |  |  |
| 8. Obveze prema dobavljačima | **105** |  | 3.780.423,38 | 0,00 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | **106** |  |  |  |
| 10. Ostale dugoročne obveze | **107** |  |  |  |
| 11. Odgođena porezna obveza | **108** |  |  |  |
| **D) KRATKOROČNE OBVEZE** (AOP 110 do 123) | **109** |  | 1.746.137,27 | 2.036.408,02 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | **110** |  |  |  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | **111** |  |  |  |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | **112** |  |  |  |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih  sudjelujućim interesom | **113** |  |  |  |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | **114** |  | 22.531,06 | 53.941,82 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | **115** |  | 1.018.853,54 | 1.018.853,58 |
| 7. Obveze za predujmove | **116** |  |  |  |
| 8. Obveze prema dobavljačima | **117** |  | 445.220,08 | 662.084,10 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | **118** |  |  |  |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | **119** |  | 50.707,81 | 58.180,08 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | **120** |  | 27.011,20 | 64.196,64 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | **121** |  |  |  |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | **122** |  |  |  |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | **123** |  | 181.813,58 | 179.181,80 |
| **E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA  RAZDOBLJA** | **124** |  | 61.265.551,03 | 67.748.253,10 |
| **F) UKUPNO – PASIVA** (AOP 067+090+097+109+124) | **125** |  | 80.822.028,99 | 86.193.800,85 |
| **G) IZVANBILANČNI ZAPISI** | **126** |  | 28.529.679,88 | 20.839.581,18 |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023.**

- u EUR –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obveznik: 67294322519; Odvodnja Poreč d.o.o.** | | | | |
| **Naziv pozicije** | **AOP oznaka** | **Rbr.  bilješke** | **Prethodna godina** | **Tekuća godina** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. POSLOVNI PRIHODI** (AOP 128 do 132) | **127** |  | 3.555.551,79 | 8.174.984,77 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | **128** |  |  |  |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | **129** |  | 2.153.283,97 | 5.493.543,64 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | **130** |  |  |  |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | **131** |  |  |  |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | **132** |  | 1.402.267,82 | 2.681.441,13 |
| **II. POSLOVNI RASHODI** (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155) | **133** |  | 3.511.827,03 | 7.884.535,78 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | **134** |  |  |  |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138) | **135** |  | 1.211.262,55 | 2.493.325,59 |
| *a) Troškovi sirovina i materijala* | **136** |  | 662.167,43 | 1.617.067,43 |
| *b) Troškovi prodane robe* | **137** |  |  |  |
| *c) Ostali vanjski troškovi* | **138** |  | 549.095,12 | 876.258,16 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142) | **139** |  | 812.883,32 | 988.201,87 |
| *a) Neto plaće i nadnice* | **140** |  | 518.184,80 | 621.203,77 |
| *b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća* | **141** |  | 187.507,19 | 234.626,75 |
| *c) Doprinosi na plaće* | **142** |  | 107.191,33 | 132.371,35 |
| 4. Amortizacija | **143** |  | 1.204.795,59 | 1.771.442,71 |
| 5. Ostali troškovi | **144** |  | 211.023,39 | 249.613,25 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147) | **145** |  | 67.719,51 | 44.574,77 |
| *a) dugotrajne imovine osim financijske imovine* | **146** |  |  |  |
| *b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine* | **147** |  | 67.719,51 | 44.574,77 |
| 7. Rezerviranja (AOP 149 do 154) | **148** |  | 0,00 | 2.305.653,07 |
| *a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze* | **149** |  |  | 71.478,01 |
| *b) Rezerviranja za porezne obveze* | **150** |  |  |  |
| *c) Rezerviranja za započete sudske sporove* | **151** |  |  | 2.234.175,06 |
| *d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava* | **152** |  |  |  |
| *e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima* | **153** |  |  |  |
| *f) Druga rezerviranja* | **154** |  |  |  |
| 8. Ostali poslovni rashodi | **155** |  | 4.142,67 | 31.724,52 |
| **III. FINANCIJSKI PRIHODI** (AOP 157 do 166) | **156** |  | 1.442,59 | 4.387,46 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | **157** |  |  |  |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih  sudjelujućim interesima | **158** |  |  |  |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova  poduzetnicima unutar grupe | **159** |  |  |  |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | **160** |  |  |  |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s  poduzetnicima unutar grupe | **161** |  |  |  |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | **162** |  |  |  |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | **163** |  | 1.438,69 | 4.387,45 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | **164** |  | 3,90 | 0,01 |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | **165** |  |  |  |
| 10. Ostali financijski prihodi | **166** |  |  |  |
| **IV. FINANCIJSKI RASHODI** (AOP 168 do 174) | **167** |  | 15.362,20 | 96.831,13 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | **168** |  |  |  |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | **169** |  |  |  |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | **170** |  | 31,36 | 96.831,02 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | **171** |  | 15.330,84 | 0,11 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | **172** |  |  |  |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | **173** |  |  |  |
| 7. Ostali financijski rashodi | **174** |  |  |  |
| **V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM  INTERESOM** | **175** |  |  |  |
| **VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA** | **176** |  |  |  |
| **VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM  INTERESOM** | **177** |  |  |  |
| **VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA** | **178** |  |  |  |
| **IX. UKUPNI PRIHODI** (AOP 127+156+175 + 176) | **179** |  | 3.556.994,38 | 8.179.372,23 |
| **X. UKUPNI RASHODI** (AOP 133+167+177 + 178) | **180** |  | 3.527.189,23 | 7.981.366,91 |
| **XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA** (AOP 179-180) | **181** |  | 29.805,15 | 198.005,32 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180) | **182** |  | 29.805,15 | 198.005,32 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179) | **183** |  | 0,00 | 0,00 |
| **XII. POREZ NA DOBIT** | **184** |  | 5.884,80 | 45.007,15 |
| **XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA** (AOP 181-184) | **185** |  | 23.920,35 | 152.998,17 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 181-184) | **186** |  | 23.920,35 | 152.998,17 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181) | **187** |  | 0,00 | 0,00 |

# BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

**4.1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU**

Odlukom skupštine društva Usluge Poreč d.o.o. od 28. prosinca 2013. godine Društvo je podijeljeno po modelu odvajanja s osnivanjem te je osnovano novo društvo Odvodnja Poreč d.o.o., a društvo Usluga Poreč d.o.o. je nastavilo s radom i postojanjem.

Odvodnja Poreč društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnost javne odvodnje, Poreč, Mlinska 1, upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci – stalna služba u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040318801.

Odlukom članova Društva od 20. prosinca 2023. godine temeljni kapital Društva, nakon službenog ulaska Republike Hrvatske 01.01.2023. godine u eurozonu, usklađen je s eurom sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima i upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu 05.02.2024. godine u iznosu od 6.702.660 eura.

Članovi Društva na dan 31. prosinca 2023. godine su: Grad Poreč - Parenzo, Općina Vrsar - Orsera, Općina Tar - Vabriga - Torre - Abrega, Općina Funtana - Fontane, Općina Sv. Lovreč, Općina Kaštelir - Labinci - Castelliere - Santa Domenica i Općina Vižinada – Visinada.

Osoba ovlaštena za zastupanje Društva je gospodin Milan Laković - direktor Društva.

Članovi nadzornog odbora tijekom 2023. godini bili su:

- Tatjana Matošević - predsjednik nadzornog odbora

- Adriano Jakus - zamjenik predsjednika nadzornog odbora

- Mladen Vojinović - član nadzornog odbora

- Ivan Gašparin - član nadzornog odbora

- Albert Mendica - član nadzornog odbora.

Skupština Društva donijela je 20. prosinca 2023. godine Odluku o izmjenama i dopunama djelatnosti Društva, a isto je provedeno u sudskom registru 05.02.2024. godine. Predmet poslovanja - djelatnost Društva su:

- djelatnost javne odvodnje

- izvođenje priključaka na građevine za javnu odvodnju

- gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda

- gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i

održavanju komunalnih vodnih građevina

- djelatnost upravljanja projektom gradnje (kada je javni isporučitelj vodnih usluga

Investitor projekta)

- proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti javne odvodnje uključujući i

prodaju

- isporuka vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu

ponovnog korištenja uključujući i prodaju,

- uzorkovanje i ispitivanje kakvoće otpadnih voda za vlastite potrebe

Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku Zagreb od 13. veljače 2008. godine, Društvo ima brojčanu oznaku podrazreda 3700 – Uklanjanje otpadnih voda, a OIB poslovnog subjekta je 67294322519.

U 2023. godini Društvo je prosječno zapošljavalo na bazi sati rada 48 radnika, a u 2022. godini 43 radnika. Broj zaposlenih tijekom razdoblja u 2023. godini iznosio je 49 radnika, a u 2022. godini 45 radnika.

* 1. **OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Godišnji financijski izvještaji za izvještajno razdoblje sastavljeni su u skladu s propisima Republike Hrvatske, te računovodstvenim politikama poduzetnika. Izvještajno razdoblje temeljem odredbi Zakona o računovodstvu predstavlja razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Računovodstvene politike Društva usklađene su s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje poduzetnik ima obvezu primjenjivati temeljem Zakona o računovodstvu.

Društvo je pozicije u financijskim izvještajima iskazalo u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Godišnji financijski izvještaji izraženi su u eurima (EUR). Republika Hrvatska je s 01.01.2023. godine službeno ušla u eurozonu i svi iznosi izraženi u hrvatskim kunama preračunati su u eure po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro.

Tečajne razlike kod preračuna u eure uključene su u račun dobiti i gubitka na kraju kalendarske godine.

* 1. **SAŽETAK OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

Osnovne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 2023. godinu bile su sljedeće:

**Račun dobiti i gubitka**

1. **Prihodi**

Prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza, kada ti priljevi imaju za posljedicu povećanje kapitala, osim povećanja kapitala koje se odnosi na unose od strane sudionika u kapitalu.

Prihod se priznaje kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se koristi mogu pouzdano izmjeriti, a dijeli se na:

**/i/** **Poslovne prihode** koji su iskazani po fakturnoj vrijednosti, a odnose se na prihode od pružanja usluga odvodnje otpadnih voda.

Ostali poslovni prihodi predstavljaju priznate prihode u visini pripadajućeg dijela troškova amortizacije imovine financirane od strane Hrvatskih voda Zagreb, iz razvojne naknade te ulaganja JLS-a, prihode s osnova potpora za financiranje naknade usluge fakturiranja Istarskom vodovodu, prihode od naplate šteta od osiguravajućeg društva, prihode od naknadne naplate potraživanja, prihode od prodaje dugotrajne imovine te ostale prihode.

**/ii/ Financijske prihode** predstavljaju prihodi od kamata banke, zatezne kamate i kamate na oročene depozite kod banaka ( vidi bilješku 4.3./i/)

1. **Rashodi**

Rashodi predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje kapitala, osim onog u svezi s raspodjelom sudionicima u kapitalu.

Rashodi se priznaju u računu dobiti i gubitka kada se mogu pouzdano izmjeriti. Priznavanje rashoda pojavljuje se istodobno s priznavanjem povećanja obveza ili smanjenja imovine.

Rashodi se priznaju u računu dobiti i gubitka na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određene stavke prihoda, odnosno sučeljavanje rashoda s prihodima.

Svi rashodi koji se odnose na obračunsko razdoblje bez obzira na to kada će biti plaćeni knjiže se na teret računa rashoda, odnosno troškova razdoblja na koje se odnose.

Na osnovi odobrenih računa za materijale i rezervne dijelove koji se izravno koriste u obavljanju djelatnosti evidentiraju se troškovi poslovanja neposredno bez posredovanja skladišta.

Rashodi poslovanja dijele se na:

**/i/** **Poslovne rashode** koji obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, ostale troškove, troškove vrijednosnog usklađenja i ostale poslovne rashode.

1. **Materijalni troškovi** odnose se na troškove sirovina i materijala, električnu energiju, pogonsko gorivo, sitan inventar i autogume, usluge održavanja, usluge prijevoza, telefonske usluge, zakupnine, intelektualne usluge, komunalne usluge, te ostale troškove usluga.
2. **Troškovi osoblja** predstavljaju bruto trošak osoblja, a koji čine neto plaće i naknade plaća zajedno sa porezima i doprinosima iz i na plaće.
3. **Amortizacija**

Obračun amortizacije obavlja se pojedinačno za svako sredstvo razvrstano po amortizacijskim grupama po linearnoj metodi.

Novonabavljena imovina amortizira se od prvog dana sljedećeg mjeseca kad se stavi u upotrebu.

U slučaju rashoda ili prodaje, imovina se amortizira zaključno s mjesecom u kojem je došlo do rashoda ili otuđenja.

Jedanput amortizirano sredstvo dugotrajne imovine više se ne otpisuje.

1. **Ostali troškovi** odnose se na izdatke za dnevnice i prijevozne troškove na službenom putovanju, naknade troškova zaposlenima, izdatke za prijevoz na posao, prigodne nagrade, pomoći, otpremnine, poreze, doprinose i članarine, troškove stručnog obrazovanja i stručne literature, troškove osiguranja, naknade članovima nadzornog odbora, usluge pražnjenja septičkih jama, te ostale izdatke.
2. **Vrijednosno usklađenje** provodi se prema Odluci Društva, a radi usklađenja istih s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.
3. **Rezerviranja** se priznaju u slučaju kada Društvo ima postojeću obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlih događaja i ako postoji vjerojatnost da će biti potreban odljev sredstava koja čine gospodarske koristi kako bi se obveza podmirila, a moguće je napraviti pouzdanu procjenu iznosa obveze. Rezerviranja se razmatraju na svaki datum Izvješća o financijskom položaju i prilagođavaju kako bi održavala najbolju trenutnu procjenu.
4. **Ostali poslovni rashodi** odnose se na otpis nenaplativih potraživanja, na neotpisanu vrijednost rashodovane imovine i na naknade šteta.

**/ii/** **Financijski rashodi** se odnose na kamate te na tečajne razlike.

1. **Rezultat poslovanja financijske godine**

Iz razlike ukupnih prihoda i ukupnih rashoda proizlazi rezultat poslovanja tj. dobit/gubitak prije oporezivanja.

Obveza poreza na dobit (tekući porez) utvrđuje se u skladu s važećim odredbama Zakona o porezu na dobit i utječe na rezultat poslovanja financijske godine.

**BILANCA**

1. **Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina**

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina se u poslovnim knjigama evidentira po nabavnoj vrijednosti koju čini nabavna vrijednost sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u uporabu.

Navedena imovina se evidentira kao materijalna i nematerijalna, ako im je vijek trajanja duži od jedne godine i pojedinačna vrijednost veća od 465 eura. Imovina čija je vrijednost niža od 465 eura, bez obzira na vijek trajanja, iskazuje se kao sitan inventar te se jednokratno otpisuje prilikom stavljanja sredstava u upotrebu.

Dugotrajna nematerijalna imovina obuhvaća nematerijalnu imovinu bez fizičkog obilježja koja se može identificirati.

Dugotrajnu materijalnu imovinu čine nekretnine, postrojenja i oprema, te alati, pogonski inventar i transportna sredstva u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Prijenos investicija u upotrebu nastaje po predaji objekta od strane izvođača, njegove funkcionalne spremnosti, tehničkog prijema, a sve u skladu s usvojenom politikom.

Društvo je u 2023. godini koristilo iste stope amortizacije kao i u 2022. godini.

Pregled korištenih stopa amortizacije daje se u nastavku:



1. **Dugotrajna financijska imovina**

Dugotrajna financijska imovina predstavlja ulaganje novca, stvari i ustupa prava s ciljem stjecanja prihoda čije se vraćanje očekuje u razdoblju dužem od jedne godine u skladu s odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

1. **Zalihe**

Zalihe sitnog inventara, rezervnih dijelova i goriva iskazuju se u poslovnim knjigama po trošku nabave.

Sitan inventar u uporabi može se uključiti u troškove kada mu je pojedinačna vrijednost niža od 465 eura bez obzira na vijek trajanja i to metodom jednokratnog 100 %-tnog otpisa.

1. **Kratkotrajna potraživanja**

Potraživanja od kupaca, države, zaposlenih i drugih pravnih i fizičkih osoba iskazuju se u poslovnim knjigama na temelju uredne isprave o nastanku poslovnog događaja i podataka o njegovoj vrijednosti, u skladu s odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

Usklađivanje vrijednosti potraživanja obavlja se temeljem saznanja da potraživanje nije u roku naplaćeno, odnosno da je nenaplativo i da je utuženo.

Odluku o usklađivanju vrijednosti potraživanja donosi Uprava – direktor Društva.

Potraživanja od kupaca, za koje postoje saznanja o nemogućnosti naplate, sukladno odluci Uprave – direktora Društva definitivno se otpisuju.

Na zakašnjela plaćanja obračunava se zakonski propisana zatezna kamata.

Društvo fakturiranje i naplatu odvodnje otpadnih voda obavlja putem objedinjene naplate od strane Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet na osnovi Ugovora o dugogodišnjoj suradnji uz naknadu od 5% naplaćenih usluga.

1. **Kratkotrajna financijska imovina**

Kratkotrajnu financijsku imovinu čine ulaganja novca s rokom dospijeća do jedne godine. Kratkotrajna financijska ulaganja do jedne godine iskazuju se u poslovnim knjigama po trošku ulaganja. Vrijednost se utvrđuje za pojedina ulaganja.

1. **Novac u banci i blagajni**

Imovina u obliku novca iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u eurima (EUR), a predstavlja sredstva na računima i u blagajni.

1. **Plaćeni troškovi budućeg razdoblja**

Aktivna vremenska razgraničenja predstavljaju unaprijed plaćene troškove, a priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduće razdoblje sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

1. **Kapital i rezerve**

Kapital je vlastiti izvor financiranja imovine, i izračunava se temeljem odredbi Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja kao ostatak imovine nakon odbitka svih obveza.

Kapital društva čine temeljni kapital, rezerve, zadržanu dobit ili preneseni gubitak i rezultat tekuće godine. (Bilješka 4.5.4.).

Iznos upisanog kapitala iskazan je u eurima i upisan je u sudski registar.

1. **Rezerviranja**

Rezerviranja predstavljaju obvezu neodređenog vremena ili iznosa. Rezerviranja treba priznati u trenutku kada:

1. društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja;
2. je vjerojatno da će podmirenje obveze zahtijevati odljev resursa koji utjelovljuju ekonomske koristi, i
3. iznos obveze može se pouzdano procijeniti.

Ukoliko prethodno navedene odredbe nisu zadovoljene, rezerviranje se ne može priznati.

Rezerviranja Društvo može provoditi za:

* 1. troškove po započetim sudskim sporovima u visini utužene svote uvećane za pripadajuće troškove spora bez kamata, pri čemu Društva uzima u obzir profesionalni pravni savjet,
  2. troškova neiskorištenih godišnjih odmora djelatnika temeljem odluke Uprave.

(Bilješka 4.5.5.)

1. **Dugoročne obveze**

Dugoročne obveze iskazuju se u poslovnim knjigama u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom ispravom ili ugovorom o stvaranju obveza.

Dugoročne obveze predstavljaju obveze s rokom dospijeća dužim od 12 mjeseci (Bilješka 4.5.6.).

1. **Kratkoročne obveze**

Kratkoročne obveze iskazuju se u poslovnim knjigama u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom ispravom ili ugovorom o stvaranju obveza.

Kratkoročne obveze predstavljaju obveze s rokom dospijeća kraćim od 12 mjeseci (Bilješka 4.5.7.).

1. **Prihod budućeg razdoblja**

Prihode budućeg razdoblja predstavljaju odgođeni prihodi na osnovu primljenih financijskih sredstava (potpora) za izgradnju objekata odvodnje od strane Hrvatskih voda, JLS i razvojne naknade, koja se iskazuju kao odgođeni prihodi do trenutka stavljanja investicije u funkciju, kad se oprihoduju u visini obračunatih troškova amortizacije na vrijednost investicije koja je financirana iz dobivenih sredstava.

Temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva Društvo (putem objedinjene naplate koju obavlja Istarski vodovod) prikuplja namjenska razvojna sredstva sukladno Odluci Skupštine u cijeni usluge odvodnje, i evidentira ih u okviru prihoda budućeg razdoblja (vidi Bilješku 4.5.8.).

1. **Izvanbilančni zapisi**

U okviru izvanbilančnih zapisa Društvo iskazuje vrijednost dobivenih i danih garancija, zadužnica te iznos naplaćenih, a neiskorištenih namjenskih sredstava prikupljenih i proslijeđenih u JLS prije izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu, a koja su JLS dužna investirati u kanalizacijsku infrastrukturu.

* 1. **RAČUN DOBITI I GUBITKA**

**POSLOVNI PRIHODI**

Struktura poslovnih prihoda za 2023. godinu je sljedeća:



**/i/** U 2023. godini prihodi od prodaje ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.493.544 EUR od čega se 88,9% odnosi na skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, 5,3% na pražnjenje septičkih jama te 5,8% na održavanje kanalizacijskog sustava odvodnje, razne intervencije, odštopavanja te održavanje oborinske kanalizacije na području Grada Poreča. Prihodi od prodaje veći su 2,5 puta u odnosu na prethodnu godinu na što je najviše utjecalo povećanje cijena usluga javne odvodnje (sakupljanja i pročišćavanja) i usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama u primjeni od 01. veljače 2023. godine. Na povećanje prihoda utjecalo je i povećanje prihoda varijabilnog dijela cijene usluge sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda uslijed bolje turističke sezone, kao i povećanje broja priključaka na sustav javne odvodnje.

**/ii/** Ostali poslovni prihodi u 2023. godini iznose 2.681.441 EUR i veći su za 91% u odnosu na prethodnu godinu. Na povećanje ostalih poslovnih prihoda najviše su utjecali prihodi od ukidanja odgođenih prihoda u visini amortizacije kao i prihodi od potpora za umanjenje cijene električne energije temeljem Uredbe vlade Republike Hrvatske o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije koja je u primjeni od 01. listopada 2022. godine.

Prihodi od ukidanja odgođenih prihoda u visini amortizacije imovine financirane iz potpora čine 52,4% ostalih poslovnih prihoda i veći su za 60% u odnosu na prethodnu godinu. Na povećanje prihoda od ukidanja potpora utjecalo je stavljanje u upotrebu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, opreme i druge imovine financirane iz potpora.

**/iii/** Društvo je Planom gradnje vodnih građevina za 2023. godinu s vlasnicima uskladilo i ugovorilo korištenje prihoda od naknade za razvoj: za gradnju komunalnih vodnih građevina i za naknadu za uslugu fakturiranja Istarskom vodovodu koja se obračunava u iznosu od 5% naplaćene usluge (u 2023. godini iznosi 93.095 EUR).

* + 1. **POSLOVNI RASHODI**

Struktura ukupnih rashoda je sljedeća:



**/i/** Ukupni poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.884.536 EUR i veći su 2,2 puta u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio poslovnih rashoda odnosno 31,6% odnosi se na materijalne troškove (u 2022. godini činili su 34,5%), na troškove rezerviranja odnosi se 29,2%, na troškove amortizacije odnosi se 22,5% (u 2022. godini činili su 34,3%), a na troškove osoblja koji predstavljaju neto plaću uvećanu za poreze i doprinose iz i na plaću odnosi se 12,5% ukupnih poslovnih rashoda (u 2022. godini činili su 23,1%).

**/ii/** Materijalni troškovi u 2023. godini iznose 2.493.325 EUR i veći su 2 puta u odnosu na 2022. godinu. Na povećanje ovih troškova najviše je utjecalo povećanje troškova električne energije. Društvo je u listopadu 2023. godine preuzelo uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, čime su svi troškovi vezani za rad uređaja prešli na Društvo, a tako i troškovi električne energije.

**/iii/** Troškovi osoblja u 2023. godini iznose 988.202 EUR i veći su za 21,6% u odnosu na 2022. godinu. Na povećanje troškova osoblja utjecalo je povećanje broja zaposlenih, povećanje osnovice za obračun plaće i povećanja koeficijenata za pojedina radna mjesta.

**/iv/** Troškovi amortizacije u 2023. godini iznose 1.771.443 EUR i veći su za 47% u odnosu na 2022. godinu, od čega se 1.405.556 EUR odnosi na amortizaciju imovine financirane iz potpora ili namjenske naknade koji iznos je oprihodovan ukidanjem odgođenih prihoda pa je stvarni efekt amortizacije na rezultat poslovanja 365.887 EUR. U 2023. godini Društvo je koristilo iste stope amortizacije kao i u 2022. godini.

* + 1. **FINANCIJSKI PRIHOD / RASHODI**

**/i/** Društvo je u 2023. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu od od 4.387 EUR (u 2022. godini 1.442 EUR), a odnose se na prihode od kamata.

**/ii/** Financijski rashodi Društva iskazani su u iznosu od 96.831 EUR (u 2022. godini 15.362 EUR) i gotovo u cijelosti se odnose na kamate po kreditima. Društvo kamate po kreditima za investicije sukladno računovodstvenoj politici Društva koja je usklađena sa HSFI-a kapitalizira, odnosno iskazuje na investicijama. Za investicije koje su završene i stavljene u upotrebu, a kredit se i dalje otplaćuje, Društvo kamate sukladno HSFI-u iskazuje u rashodima.

* + 1. **REZULTAT FINANCIJSKE GODINE**

Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine Društvo je temeljem razlike prihoda i rashoda ostvarilo rezultat poslovanja financijske godine:



Društvo je u 2023. godini temeljem razlike prihoda i rashoda ostvarilo dobit u iznosu od 198.005 EUR. Sukladno poreznim propisima razlika prihoda i rashoda od 198.005 EUR uvećana je za porezno nepriznate rashode u iznosu od 52.035 EUR, te je utvrđena dobit nakon povećanja u iznosu od 250.040 EUR.

Društvo je primijenilo propisanu poreznu stopu od 18% i utvrdilo obvezu poreza na dobit za 2023. godinu u iznosu od 45.007 EUR pa dobit tekuće godine nakon oporezivanja iznosi 152.998 EUR. Temeljem izvršenih uplata predujmova poreza na dobit (11.857 EUR) Društvo ima obvezu poreza za uplatu u iznosu od 33.150 EUR.

* 1. **BILANCA**
     1. **DUGOTRAJNA IMOVINA** 
        1. **DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA**

Stanje i promjene na dugotrajnoj materijalnoj i nematerijalnoj imovini u 2023. godini prikazujemo na sljedeći način:



**/i/** Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina Društva po stanju na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 72.092.847 EUR (u 2022. godini 70.412.768 EUR) od čega se 71.719.133 EUR odnosi na materijalnu imovinu, a na nematerijalnu imovinu 373.714 EUR.

**/ii/** Društvo je u 2017. godini evidentiralo u poslovnim knjigama procijenjenu vrijednost zemljišta u iznosu od 1.150.176 EUR i u istom iznosu iskazalo revalorizacijske rezerve (Bilješka 4.5.4./ii/).

**/iii/** U 2023. godini Društvo je izvršilo ulaganja u imovinu u ukupnom iznosu od od 3.628.439 EUR, od čega se najveći dio odnosi na ulaganja u izgradnju kanalizacijske mreže na području Jedinica lokalne samouprave i ulaganja u izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za sušenje.

**/iv/** Tijekom godine došlo je do aktiviranja investicija u pripremi u ukupnom iznosu od 40.804.007 EUR i to građevinskih objekata (kanalizacijski sistemi i kanalizacijski objekti – uređaji za pročišćavanje otpadnih voda) u iznosu od 30.142.921 EUR, opreme u iznosu od 10.176.548 EUR, transportnih sredstva u iznosu od 66.455 EUR i nematerijalne imovine u iznosu 418.083 EUR.

Društvo je sa 31.10.2023. preuzelo sva četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) po Projektu „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča'' i stavilo u upotrebu. Postrojenje za solarno sušenje Društvo je preuzelo, ali isto nije stavljeno u upotrebu, jer ne zadovoljava sve potrebne parametre vezano za kvalitetu zraka i buke i potrebna su dodatna ulaganja.

Na imovini u pripremi na 31. prosinca 2023. godine su ulaganja koja se odnose na postrojenje za solarno sušenje (2.142.947 EUR) i ulaganja u izgradnju kanalizacijske mreže na području JLS (6.688.734 EUR).

**Napomene:**

Izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nije se realizirala prema ugovorenoj i očekivanoj dinamici što je utjecalo na tijek završetka Projekta, koji se financirao iz sredstava Kohezijskog fonda (financijsko razdoblje 2007 - 2013) te sredstava Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i projektnih partnera u sljedećim omjerima:



Kako bi se nastavila nesmetana realizacija projekta i nakon 31.12.2016. godine, a što je bio kraj razdoblja prihvatljivosti izdataka po Operativnom programu Zaštita okoliša, omogućeno je faziranje projekta i daljnje financiranje kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Za potrebe osiguranja sufinanciranja kroz drugu fazu projekta potpisani su novi ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovor o sufinanciranju i ugovor o partnerstvu.

Projekt se financirao prema sljedećim vrijednostima:



U prosincu 2023. godine povučena su zadnja sredstva po navedenom projektu.

* + - 1. **DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA**

Dugotrajna financijska imovina na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 17.021 EUR i odnosi se oročeni depozit kod banke koji je dan u zalog kao osiguranje po ugovoru o izdanoj garanciji za dobro izvršenje posla. Depozit je oročen do 15.01.2035. godine.

* + 1. **KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA**

Potraživanja se iskazuju na sljedeći način:



**/i/** Potraživanja od kupaca na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 797.518 EUR.



Društvo je u 2023. godini sukladno računovodstvenoj politici izvršilo ispravak vrijednosti za sva sumnjiva i sporna potraživanja za koja su poduzete sve zakonske mjere naplate u iznosu od 44.575 EUR. Istovremeno, Društvo je i otpisalo 28.900 EUR potraživanja od kupaca za koje je utvrdilo da ne postoji mogućnost naplate. U 2023. godini Društvo je naplatilo sumnjivih i spornih potraživanja za koje je u prijašnjim godinama bio izvršen ispravak vrijednosti u iznosu od 40.523 EUR i isknjižilo 1.535 EUR spornih potraživanja.

Do 18. travnja 2024. godine od iskazanih potraživanja od kupaca na dan bilanciranja (864.712 EUR) ostalo je neplaćeno 503.112 EUR ili 58%.

**/ii/** Potraživanja od države i drugih institucija na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 17.922 EUR, a odnose se na potraživanja za porez na dodanu vrijednost (17.641 EUR) i na potraživanja od HZZO-a za bolovanja (281 EUR).

**/iii/** Ostala potraživanja na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 6.065.109 EUR, a odnose se na potraživanja od JLS za povučena sredstva kredita (6.045.880 EUR) i na ostala potraživanja (19.229 EUR).

Potraživanja od Jedinica lokalne samouprave u iznosu od 6.045.880 EUR odnose se na povučena sredstva kredita, čije je vraćanje osigurano iz naknade za razvoj. Naime, zbog korekcija od strane Hrvatskih voda vezanih uz ''EU projekt Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča – Ugovor za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja'' i ne dobivenih sredstava, sredstva iz kredita korištena su za financiranje navedene investicije budući da prikupljena naknada za razvoj nije dostatna.

U poslovnim knjigama Društva na dan 31. prosinca 2023. godine potraživanja od Hrvatskih voda s osnova zahtjeva za financiranje investicija iznose nula eura, s obzirom da su navedena potraživanja u ukupnom iznosu od 7.798.158 EUR u istom iznosu korigirana za korekcije od strane Hrvatskih voda (zbog donesenih odluka o utvrđenim nepravilnostima). Za navedena potraživanja Društvo je pokrenulo nekoliko upravnih postupka, za koje je presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od prosinca 2021. godine pravomoćno odbijena tužba i tužbeni zahtjevi tužitelja-Društva, ali je Društvo protiv presude Visokog upravnog suda podnijelo ustavnu tužbu. Društvo je pred Hrvatskom udrugom za mirenje pokrenulo postupak mirnog rješavanja spora, međutim do istog nije došlo. U tijeku 2023. godine Rješenjem Ustavnog suda u tri slučaja odbačene su ustavne tužbe tužitelja uz obrazloženje da tužba nije dopuštena odnosno da se ne radi o upravnoj stvari. (Bilješka 4.5.5./ii/).

* + 1. **NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA**

Iskazujemo ih na sljedeći način:



Stanja su usuglašena s bankama na 31. prosinac 2023. godine.

* + 1. **KAPITAL I REZREVE**

Pregled kapitala po stanju 31. prosinca daje se u nastavku:



**/i/** Temeljni kapital Društva upisan u Registar Trgovačkog suda u Rijeci – stalna služba u Pazinu na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 6.702.660 EUR.

Odlukom Skupštine Društva od 20. prosinca 2023. godine usklađen je temeljeni kapital sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, odnosno smanjen je sa 6.702.687,62 EUR za 27,62 EUR na 6.702.660,00 EUR.

Vlasnička struktura Društva je slijedeća:



**/ii/** Revalorizacijske rezerve u iznosu od 1.150.176 EUR odnose se na procijenjenu vrijednost zemljišta u vlasništvu Društva. Temeljem ugovora o darovanju iz 2016. i 2017. godine sa Republikom Hrvatskom i Ugovora o darovanju sa Općinom Vrsar iz 2017. godine Društvo je u zemljišnim knjigama upisano kao vlasnik nekretnina-zemljišta upisanih u z.k.ul. 2211, k.o. Vrsar (vidi Bilješku 4.5.1.1./ii/).

**/iii/** Prema Odluci Skupštine Društva iskazana dobit za 2022. godinu u iznosu 23.920 EUR, raspoređena je u zadržanu dobit.

**/iv/** Kapital Društva po stanju 31. prosinca 2023. godine iznosi 8.069.794 EUR i veći je u odnosu na isti dan 2022. godine za 152.998 EUR, koliko iznosi dobit tekuće godine.

* + 1. **REZERVIRANJA**



**/i/** Društvo je u 2023. godini sukladno zahtjevima MRS-a 19 izvršilo rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore za 2023. godinu u iznosu od 71.478 EUR.

**/ii/** Društvo je u 2023. godini izvršilo rezerviranja u iznosu od 2.234.175 eura temeljem zaprimljenih zahtjeva i odluka za povratom sredstava za projekt ''Sustav odvodnje s uređajima za pročišćivanje otpadnih voda grada Poreča'' od Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Za navedeno Društvo je pokrenulo nekoliko upravnih postupka, za koje je presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od prosinca 2021. godine pravomoćno odbijena tužba i tužbeni zahtjevi tužitelja. U veljači 2022. godine Društvo je protiv presude Visokog upravnog suda podnijelo ustavne tužbe. U tijeku 2023. godine Rješenjem Ustavnog suda u tri slučaja odbačene su ustavne tužbe tužitelja uz obrazloženje da tužba nije dopuštena odnosno da se ne radi o upravnoj stvari.

* + 1. **DUGOROČNE OBVEZE**

Iskazujemo ih na sljedeći način:



**/i/** Dugoročne obveze prema bankama na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 6.033.693 EUR i odnose se na obveze po dva dugoročna kredita.

Društvo je u prosincu 2022. godine sklopilo sa Istarskom kreditnom bankom d.d. ugovor o kreditu za refinanciranje dugoročnog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj EUR za sufinanciranja projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“. Kredit je povučen u siječnju 2023. godine u iznosu 7.131.975 EUR, kad je i zatvorena obveza prema EBRD-u. Rok vraćanja novog kredita je 31.12.2029. godine, a otplata je u 14 jednakih polugodišnjih rata. Kamatna stopa je 2,90% godišnje, fiksna.

Na dan 31. prosinca 2023. godine obveza po kreditu iznosi 5.094.268 EUR, a tekuće dospijeće za 2024. godinu iznosi 1.018.853 EUR i iskazano je na kratkoročnim obvezama prema financijskim institucijama (vidi Bilješku 4.5.7./i/).

Društvo je u prosincu 2022. godine sklopilo sa Privrednom bankom Zagreb d.d. ugovor o dugoročnom kreditu za financiranje investicijskih ulaganja na proširenju kanalizacijskih sustava javne odvodnje na području Grada Poreča-Parenzo, Općine Vrsar, Općine Funtana, Općine Tar-Varbriga, Općine Vižinada i Općine Sv. Lovreč. Iznos kredita je 1.300.000 EUR, a rok korištenja je do 31.12.2024. godine. Kamatna stopa iznosi 1,40% godišnje, fiksna. Otplata kredita je u 26 uzastopnih jednakih polugodišnjih rata, od kojih prva dospijeva 30.6.2025., a zadnja 31.12.2037. godine. Do 31. prosinca 2023. godine ukupno je povučeno 939.425 EUR iz odobrenog kredita. Do dana izrade ovog izvješća povučen je ostatak sredstva (360.575 EUR).

Stanje i promjene po kreditu prikazujemo u nastavku:



U prosincu 2022. godini Društvo je sklopilo ugovor o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d. u iznosu od 4.900.000 EUR. U 2023. godini sredstava još nisu korištena. Kredit je uzet radi financiranja investicijskih ulaganja na proširenju kanalizacijskog sustava javne odvodnje na području Grada Poreča-Parenzo, Općine Vrsar, Općine Funtana, Općine Tar-Varbriga, Općine Vižinada i Općine Sv. Lovreč. Do dana izrade ovog izvješća povučeno je 69.348 EUR iz kredita.

**/ii/** Dugoročne obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2022. godine iznosila su 3.780.423 EUR i u cijelosti su podmirena u prosincu 2023. godine.

* + 1. **KRATKOROČNE OBVEZE**

Kratkoročne obveze prikazujemo na sljedeći način:



**/i/** Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u iznosu od od 1.018.853 EUR odnose se na tekuće dospijeće obveze u 2024. godini po dugoročnom kreditu (Bilješka 4.5.6./i/).

**/ii/** Obveze prema dobavljačima na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 662.084 EUR. Iskazane obveze na dan bilanciranja, u najvećem dijelu, odnose se na obveze prema dobavljačima za investicijska ulaganja.

Do 18. travnja 2024. godine od ukupno iskazane obveze prema dobavljačima na dan bilanciranja ostalo je neplaćeno 142.823 EUR ili 21,6%, i gotovo u cijelosti se odnosi na zadržani dio po situacijama izvođača radova.

**/iii/** Obveze prema zaposlenima na dan bilanciranja iznose 58.150 EUR, a odnose se na obveze za neto plaću za prosinac 2023. godine i prijevoz na posao i s posla, a koje su isplaćene u siječnju 2024. godine.

**/iv/** Obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 64.197 EUR, a odnose se na obveze za poreze i doprinose iz i na plaću za prosinca 2023. godine (29.920 EUR), na obvezu poreza na dobit po godišnjoj prijavi (33.150 EUR) i na obveze za doprinos za šume i drugo (1.127 EUR).

**/v/** Ostale kratkoročne obveze na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 179.182 EUR, a odnose se na obveze za izvlaštenje vlasnicima zemljišta po investicijama (177.515 EUR) i ostale obveze (1.667 EUR).

* + 1. **ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA**

**/i/** Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja u ukupnom iznosu od 67.748.253 EUR (u 2022. godini 61.265.551 EUR) povećani su u 2023. godini za 6.482.702 EUR, a odnose se na:



**/ii/** Stanje i promjene na odgođenom plaćanju troškova i prihodima budućeg razdoblja u 2023. godini prikazujemo na sljedeći način:



a) Sukladno odlukama koje su donijeli Grad Poreč i ostale JLS, Istarski vodovod d.o.o. fakturira i doznačava razvojnu naknadu.

b) U studenom 2021. godini Društvo je sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopilo Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta za dobivanje bespovratnih sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu u dijelu koji obuhvaća troškove koje Društvo mora osigurati iz vlastitih izvora. Temeljem ugovora Društvu se dodjeljuju bespovratna sredstva u najvišem iznosu do 1.327.228 EUR (10.000.000 HRK). U 2022. godini Društvu je doznačno 796.337 EUR. Društvo je u 2023. godini podnijelo Zahtjev za isplatu preostalog iznosa od 530.891 EUR, ali je priznat i doznačen iznos od 153.752 EUR.

c) Izvođač radova na projektu ''Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreče'' doznačio je u listopadu 2023. godine iznos od 3.500.293 EUR sukladno Odluci Inženjera za neispunjavanje ugovornih uvjeta rada postrojenja za solarno sušenje. Dobivena sredstva koristit će se za otklanjanje nedostataka na postrojenju za solarnu sušenje munja i za pokriće troškova zbrinjavanja mulja.

d) Društvo je Planom gradnje vodnih građevina za 2023. godinu s vlasnicima uskladilo i ugovorilo korištenje prihoda od naknade za razvoj: za gradnju komunalnih vodnih građevina i za naknadu za uslugu fakturiranja Istarskom vodovodu koja se obračunava u iznosu od 5% naplaćene usluge u ukupnom iznosu od 93.095 EUR.

* 1. **NADZOR MINSTARSTVA FINANCIJA**

U listopadu 2022. godine Ministarstvo financija pokrenulo je postupak proračunskog nadzora vezano za Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekt koji je financiran iz Kohezijskih fondova EU za projekt ''Sustav odvodnje s uređajima za pročišćivanje otpadnih voda grada Poreča'', ali je postupak u siječnju 2023. godine obustavljen do donošenja pravorijeka po ustavnoj tužbi Društva (vidi Bilješku 5.5.).

* 1. **POTENCIJALNE OBVEZE**


Društvo priznaje rezerviranja kao rezultat sudskih sporova pokrenutih protiv Društva za koje je izvjesno da će dovesti do odljeva sredstava kako bi se namirila potraživanja od Društva i ako se iznosi mogu pouzdano procijeniti. Prilikom procjene rezerviranja Društvo uzima u obzir profesionalni pravni savjet.

4.7.1. Vezano za „EU Projekta Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča – Ugovor za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja“, koji je sklopljen u kolovozu 2015.g. između ODVODNJA POREČ d.o.o., kao Naručitelja, te Zajednice ponuditelja SUEZ International, Pariz, Francuska (ranije: DEGREMONT) i STRABAG AG, Spittal, Austrija, kao Izvođača.

Tijekom 2020.g. Izvođač je pokrenuo postupak pred Vijećem za rješavanje sporova vezano za potraživanje na temu predloženih mjera optimizacije. Nakon odlučivanja po navedenom sporu Vijeće za rješavanje sporova donijelo je odluku kojom se odbija potraživanje Izvođača (financijsko i vremensko), te je Izvođač dostavio obavijest o nezadovoljstvu. Do dana izrade ovog izvješća nije pokrenut arbitražni postupak.

U prosincu 2020. godine sklopljen je novi Sporazum o rješavanju sporova sa Vijećem, te je Izvođač u rujnu 2021. godine dostavio grupu od 6 sporova na rješavanje Vijeću. Odlukom Vijeća je 5 potraživanja izvođača ocijenjeno neosnovanima, dok je 1 potraživanje vraćeno nadzornom inženjeru na ponovno postupanje.


S obzirom da krajem 2022. godine nije postignut dogovor oko imenovanja Vijeća za rješavanje sporova, Izvođač je zatražio imenovanje Vijeća od Hrvatske gospodarske komore. U ožujku 2023. godine Hrvatska gospodarska dostavila je imenovanje jedinog člana VRS-a, ali Izvođač je na dostavljeno imenovanje uputio prigovor. Do dana izrade ovog izvješća nije sklopljen sporazum o rješavanju preostalih sporova.


****


KLASA: 400-03/24-05/01


URBROJ: 2163-6-4-03/1-24-1

Poreč – Parenzo, 30.04.2024.g.





****



# 7 REVIZORSKO IZVJEŠĆE



**IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA**

**VLASNICIMA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

**ODVODNJA POREČ, POREČ**

**Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja**

**Mišljenje**

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Odvodnja Poreč društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnost javne odvodnje, Poreč (Društvo), koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2023., račun dobiti i gubitka za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i značajne računovodstvene politike.

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2023. godine i njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).

**Osnova za mišljenje**

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su podrobnije opisane u našem izvješću revizora u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja. Neovisni smo od Društva u skladu s Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA) (IESBA Kodeks), kao i u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju godišnjih financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

**Ostala pitanja**

U srpnju 2019. objavljen je Zakon o vodnim uslugama (NN 66/2019). Navedenim zakonom te pripadajućom Uredbom o uslužnim područjima koja je stupila na snagu 15.07.2023., Društvo bi trebalo sudjelovati u statusnim promjenama, koje se očekuje tijekom 2024. godine, a sa ciljem objedinjavanja svih javnih isporučitelja vodnih usluga na jednom uslužnom području. Sukladno navedenoj Uredbi Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč pripojit će se preuzimatelju Istarski Vodovod d.o.o. Buzet.

**Odgovornosti uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje financijske izvještaje**

Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2023. godine i njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu s HSFI i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

**Odgovornosti revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja**

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visoka razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

• prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik ne otkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerne propuste, lažna predstavljanja ili zaobilaženje internih kontrola.

• stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.

• ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.

• zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću revizora na povezane objave u godišnjim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s vremenski neograničenim poslovanjem.

• ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.


Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

**Izvješće o drugim zakonskim zahtjevima**

**Izvješćivanje temeljem članka 36. i članka 107. (primjenjivo u prijelaznom razdoblju)] Zakona o vodnim uslugama**

Obavili smo, u skladu s člankom 36. [i članka 107. (primjenjivo u prijelaznom razdoblju)] Zakona o vodnim uslugama, reviziju priloženih povijesnih financijskih informacija sadržanih u Prijavi podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2023. godinu društva Odvodnja Poreč d.o.o. i Prikazu troškova iz članka 4. i 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva za 2023. godinu društva Odvodnja Poreč d.o.o. s pripadajućim objavama i izdali posebno izvješće neovisnog revizora s pozitivnim mišljenjem datirano s 22. travnja 2024. godine.

U ime i za IRIS nova d.o.o.



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8.REVIZORSKO IZVJEŠĆE TEMELJEM ČL. 36. I 107. ZAKONA O VODNIM USLUGAMA



**IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI**

**TEMELJEM ČLANKA 36. i 107.**

**ZAKONA O VODNIM USLUGAMA**

**VLASNICIMA DRUŠTVA ODVODNJA POREČ D.O.O. POREČ**

**ZA 2023. GODINU**

**Rijeka, travanj 2024. godine**

****

**IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O OBAVLJENOJ REVIZIJI TEMELJEM ČLANKA 36. i 107. ZAKONA O VODNIM USLUGAMA VLASNICIMA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ODVODNJA POREČ, POREČ ZA 2023. GODINU**

**Izvješće o Prijavi podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne odvodnje**

Obavili smo reviziju priložene Prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2023. godinu društva Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč („prijava") i priloženog Prikaza troškova iz članka 4. i 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva za 2023. godinu društva Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč s pripadajućim obrazloženjima („Prikaz"). Uprava društva Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč je sastavila Prijavu temeljeno na Uredbi o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (N.N. broj 112/10) i Prikaz temeljen na Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (N.N. broj 112/10).

**Odgovornost uprave za Prijavu**

Uprava je odgovorna za:

* sastavljanje Prijave u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga;
* sastavljanje Prikaza u skladu s Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva s pripadajućim objavama;
* sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja;
* usklađenost relevantnih financijskih informacija sadržanih u godišnjim financijskim izvještajima i Prijavi odnosno Prikazu; i
* one interne kontrole koje Uprava smatra nužnim za sastavljanje Prijave, Prikaza i godišnjih financijskih izvještaja bez značajnih pogrešnih prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

**Revizorova odgovornost**

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o priloženoj Prijavi i priloženom Prikazu temeljeno na našoj reviziji. Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju da postupamo u skladu s etičkim zahtjevima i planiramo te obavimo reviziju kako bismo stekli razumno uvjerenje o tome jesu li Prijava i Prikaz bez značajnog pogrešnog prikazivanja.

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi dobivanja revizijskih dokaza o iznosima u Prijavi i Prikazu, kao i o objavama priloženim uz njih. Odabrani postupci ovise o revizorovoj prosudbi, kao i procjeni

rizika značajnog pogrešnog prikazivanja Prijave odnosno Prikaza uslijed prijevare ili pogreške. U stvaranju tih procjena rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za subjektivno sastavljanje Prijave i Prikaza kako bi se oblikovali revizijski postupci koji su primjereni u okolnostima, ali ne i za namjenu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola poslovnog subjekta. Revizija također uključuje ocjenjivanje primjerenosti primijenjenih računovodstvenih politika i razumnosti računovodstvenih procjena koje je stvorila uprava, kao i ocjenjivanje cjelokupne prezentacije Prijave i Prikaza.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše revizijsko mišljenje.

**Mišljenje**

Prema našem mišljenju, financijske informacije u Prijavi podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2023. godinu društva Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč i Prikazu za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga za 2023. godinu društva Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč s pripadajućim obrazloženjima sastavljene su, u svim značajnim odrednicama, u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

**Računovodstvena osnovica i ograničenje distribucije**

Bez izražavanja rezerve za naše mišljenje, skrećemo pozornost na činjenicu da su Prijava podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2023. godinu i Prikaz za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga za 2023. godinu društva Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč s pripadajućim objašnjenjima sastavljeni kako bi se osiguralo da društvo Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč ispuni svoje obveze izvještavanja po zahtjevu Vijeća za vodne usluge. Kao posljedica toga, Prijava podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2023. godinu i Prikaz za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga za 2023. godinu društva Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč s pripadajućim obrazloženjima mogu biti neprikladni za ostale svrhe. Naše izvješće namijenjeno je isključivo društvu Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč i Vijeću za vodne usluge te se ne smije distribuirati ostalim strankama.

**Ostala pitanja**

Društvo Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč sastavilo je godišnje financijske izvještaje za 2023. godinu u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje smo revidirali i vlasnicima Društva Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč izdali izvješće neovisnog revizora datirano s 22. travnjem 2024. godine.



Rijeka, 22. travnja 2024.

IRIS nova, revizija, porezno savjetovanje, financijske analize i usluge, d.o.o.

Rijeka, Fiorello la Guardia 13/III

H